EVASELF

Единое консолидированное техническое задание

Аудит текущей реализации и целевые требования к развитию системы

| Параметр | Значение |
| --- | --- |
| Репозиторий | github.com/Viktor6886/evaself (ветка main, HEAD 4dea07a) |
| Версия документа | 1.0 (консолидированная) |
| Дата | 3 августа 2026 |
| Статус | К утверждению. Разработку не начинать до отдельной команды. |
| Источники | 24 исходных ТЗ, аудита и предложения (~33 000 строк). Настоящий документ заменяет их все. |
| Основание | Аудит фактического кода, схемы PostgreSQL, compose.yaml и документации репозитория. |
| Язык реализации | TypeScript (eva-agent-service), Python (media-service), SQL (PostgreSQL) |

# 0. О документе

## 0.1. Назначение

Документ является единственным техническим заданием на развитие Evaself. Он объединяет 24 исходных материала (технические задания, аудиты, предложения по заимствованию решений из Letta Code, Hermes, OpenClaw, AgentOS, BastionClaw, Memex, Agent Bud-E, Rosebud, Zenify, TeddyNotes, Vellum, Mental Health ChatBot и др.) в одно непротиворечивое описание.

Исходные материалы содержали полные и частичные дубликаты, конкурирующие названия одних и тех же функций, взаимоисключающие решения и избыточные конструкции. В настоящем документе каждая функция описана ровно один раз, для каждого компонента принято ровно одно решение, а отклонённые варианты перечислены в разделе 9.5 с обоснованием.

## 0.2. Правила чтения

- Раздел 1 — фактическое состояние системы (as-is), полученное из кода, а не из исходных ТЗ.

- Раздел 2 — ключевые архитектурные решения; они имеют приоритет над любым частным требованием.

- Разделы 4–8 — требования, модель данных, очереди и флаги. Требование, не отражённое здесь, считается невыполняемым.

- Раздел 9 — этапы реализации. Компонент нельзя реализовывать раньше своих зависимостей.

- Раздел 10 — итоговая классификация: реализовано / переиспользуется / улучшается / создаётся / исключено.

## 0.3. Нерушимые ограничения

| № | Ограничение |
| --- | --- |
| О-1 | PostgreSQL — единственный источник истины для бизнес-состояния, версий, прав и аудита. |
| О-2 | @letta-ai/letta-agent-sdk — единственный runtime агента. Прямые REST/WebSocket-запросы к Letta в обход официальных клиентов запрещены. |
| О-3 | eva-agent-service — единственный компонент, знающий URL и capability token Letta App Server. |
| О-4 | Один пользователь — один Letta-агент и несколько изолированных conversations. Агенты не пересоздаются. |
| О-5 | Запрещено создавать вторую систему памяти, второй runtime, вторую очередь, второй планировщик, вторую RAG-систему, вторую систему наблюдаемости и второе хранилище промптов. |
| О-6 | Новая таблица, сервис, очередь или модуль создаются только после проверки, что эквивалента нет. Проверка зафиксирована в разделах 6–7. |
| О-7 | Durable inbox/outbox Telegram и per-user блокировку хода удалять запрещено. |
| О-8 | Ева — ИИ-компаньон и ассистент по самопознанию. Она не является лицензированным психологом и не заменяет врача. |

# 1. Аудит текущей реализации

## 1.1. Технологический стек и архитектурная граница

Evaself — self-hosted стек Telegram-компаньона, развёрнутый через Docker Compose с четырьмя сегментированными сетями (evaself-edge, evaself-data, evaself-agent, evaself-tools). Наружу опубликованы только порты 80/443 Caddy.

| Слой | Фактическая реализация |
| --- | --- |
| Приложение | eva-agent-service — TypeScript, Node ≥ 22.19, Fastify 5.10, ESM. Один образ, шесть команд запуска: основной сервис, admin-api, admin-bootstrap, health-worker, llm-router, eva-updater. |
| Agent runtime | @letta-ai/letta-agent-sdk 0.5.5 → self-hosted Letta App Server (образ evaself/letta-app-server), локальный volume. |
| Данные | PostgreSQL (расширения uuid-ossp, pg_trgm, vector), 28 миграций + down-миграции, 75 таблиц, 6 представлений. |
| Координация | Valkey — краткоживущие распределённые блокировки ходов (ioredis 5.11.1). |
| LLM | Собственный LLM Router (src/router/*): провайдеры, маршруты fast/chat/deep/research/tools/safety/classifier, подписанный routing marker, circuit breaker, телеметрия. |
| Медиа | media-service (Python/FastAPI): ASR/TTS, ffmpeg, маршрутизация STT-провайдеров, SSRF-тесты. |
| Веб | webapp (Mini App), admin-ui (/admin/), letta-ui (домен Letta), NocoDB (просмотр данных), Caddy (HTTPS, Basic Auth, deny_internal). |
| Инструменты | SearXNG, Crawl4AI, Todoist API, Lava (платежи), backup-service, uptime-kuma (профиль monitoring). |
| CI | GitHub Actions: 7 job — сборка, unit-тесты, Playwright для admin-ui, pytest, полный smoke стека, проверки изоляции сетей и порядка Caddy. |

## 1.2. Инвентаризация компонентов и принятые решения

Легенда решений: ОСТАВИТЬ — без изменений; ПЕРЕИСПОЛЬЗОВАТЬ — использовать как есть в новых сценариях; РАСШИРИТЬ — доработать существующее; ЗАМЕНИТЬ — переписать реализацию, сохранив контракт; УДАЛИТЬ — убрать как дубликат; СОЗДАТЬ — новый компонент (эквивалента нет).

### 1.2.1. Сервисы и процессы

| Компонент | Состояние | Решение | Обоснование |
| --- | --- | --- | --- |
| eva-agent-service (монолитный процесс) | Реализовано, все роли в одном процессе | РАСШИРИТЬ | Ввести EVA_ROLE=api¦inbox¦outbox¦background¦all. Образ и код общие, точки входа разные. |
| admin-api (отдельный процесс) | Реализовано, без Docker socket | ОСТАВИТЬ | Граница выбрана верно. |
| eva-updater (Unix socket, Docker socket) | Реализовано, права сокета 0666 | РАСШИРИТЬ | Ужесточить права до 0660 и выделенную группу; аудит контейнеров с доступом к volume. |
| health-worker | Реализовано, снимки в PostgreSQL | ПЕРЕИСПОЛЬЗОВАТЬ | Станет источником данных для раздела «Нагрузка» Admin UI. |
| llm-router (процесс) | Реализовано, лимиты в памяти процесса | РАСШИРИТЬ | Лимиты и circuit breaker перенести в Valkey (атомарный Lua). |
| media-service | Реализовано, токен может быть пустым | РАСШИРИТЬ | Fail-fast при EVA_ENV=production и пустом MEDIA_SERVICE_TOKEN. |
| backup-service | Реализовано, шифрование, legacy restore | РАСШИРИТЬ | Включить новые таблицы, состояние очередей и mapping пользователей. |
| Letta App Server | Один экземпляр, один volume | РАСШИРИТЬ | Шардирование — этап 4, не раньше. Один экземпляр остаётся допустимым до 500 пользователей. |
| NocoDB | Публичный поддомен, собственная авторизация | РАСШИРИТЬ | Добавить Basic Auth/IP-allowlist на Caddy; вывести из критического пути. |
| n8n | Отсутствует | ОСТАВИТЬ | В стек не входит и не вводится. |

### 1.2.2. Данные, таблицы и очереди

| Область | Что есть фактически | Решение |
| --- | --- | --- |
| Telegram durable inbox/outbox | telegram_updates, telegram_outbox; FOR UPDATE SKIP LOCKED, lease, backoff, dead-статус, idempotency по update_id | РАСШИРИТЬ: приоритеты, параллельный claim, индексы claim/ordering |
| Очередь хода пользователя | UserQueue (src/queue.ts): локальная сериализация + Valkey lock, RELEASE/RENEW Lua-скрипты | РАСШИРИТЬ и переименовать в UserTurnLock |
| Фоновые задачи | BackgroundRuntime (src/background.ts): tasks, cron, heartbeat, блокировки PostgreSQL, quiet hours | РАСШИРИТЬ: PostgreSQL остаётся каноническим расписанием, исполнение переносится в BullMQ |
| Графовая память | memory_nodes, memory_edges (изоляция по user_id, FTS, trigram, статусы, confidence, valid_from/valid_to у узлов) | РАСШИРИТЬ: embeddings, aliases, версии, evidence |
| pgvector | Расширение установлено, ни одной колонки типа vector | РАСШИРИТЬ: использовать по назначению |
| Цели «ВЕКТОР — Действие» | user_north, goals, goal_results, goal_dependencies, work_blocks, goal_reviews, goal_recommendations, user_strategies, learning_attempts | ПЕРЕИСПОЛЬЗОВАТЬ как структурированное хранилище целей |
| Профиль | onboarding_fields + profile_field_definitions, статусы candidate/confirmed, ProfileCompletenessService | ПЕРЕИСПОЛЬЗОВАТЬ; отдельного хранилища профиля не создавать |
| Conversations | agent_links, agent_conversations, purpose: chat/scheduler/maintenance/profile/goal_review/partner_analysis/research | ПЕРЕИСПОЛЬЗОВАТЬ и расширить набор purpose |
| История разговора | Полная история в Letta; conversation_highlights — только значимые фрагменты; зеркало отключено флагом | ОСТАВИТЬ: полное зеркало переписки запрещено |
| LLM-телеметрия | llm_requests, llm_spend_ledger, llm_breaker_state, llm_routing_settings, llm_routes, llm_route_providers | РАСШИРИТЬ вместо создания llm_usage_events |
| Квоты и платежи | quotas, usage_counters, subscriptions, payments, payment_intents, referrals, транзакционное списание | ПЕРЕИСПОЛЬЗОВАТЬ |
| Администрирование | admin_users, admin_sessions, admin_audit_log, admin_operations, sudo_grants, secret_records, system_settings, config_versions | ПЕРЕИСПОЛЬЗОВАТЬ: RBAC, sudo и аудит уже есть |
| Задачи и напоминания | tasks, task_events (связь напоминание → message_id → llm_request_id) | ПЕРЕИСПОЛЬЗОВАТЬ и расширить |
| BullMQ / Valkey-очереди | Отсутствуют | СОЗДАТЬ (эквивалента нет) |
| Учёт turn-исполнения | Отсутствует: нет run_id, состояний хода, журнала инструментов | СОЗДАТЬ (эквивалента нет) |
| Approvals опасных инструментов | Отсутствуют | СОЗДАТЬ (эквивалента нет) |
| Каталог навыков | 3 файла SKILL.md в skills/, без индекса и маршрутизатора | РАСШИРИТЬ до каталога и СОЗДАТЬ SkillRouter |
| Langfuse / LangChain / grammY / BullMQ | Отсутствуют в зависимостях | СОЗДАТЬ (Langfuse, LangChain, BullMQ). grammY — см. 9.5 |

### 1.2.3. Агент, контекст, инструменты, навыки

| Компонент | Состояние | Решение |
| --- | --- | --- |
| RuntimeContextBuilder | Один агрегированный SQL, валидация IANA timezone, экранирование, подписанный routing marker, блок EVA_RUNTIME_CONTEXT, отдельный USER_MESSAGE | РАСШИРИТЬ: уровни контекста и бюджеты токенов |
| Memory blocks | 6 блоков: persona, human, current_state, goals_and_commitments, relationships_and_patterns, progress_and_hypotheses | ОСТАВИТЬ набор; РАСШИРИТЬ управление (шаблоны, версии, runtime override) |
| Инструменты агента | ~40 инструментов: заметки, бюджет, задачи, цели, профиль, состояние, Todoist; фильтрация по purpose (toolAllowedForPurpose); CONTEXT_MUTATING_TOOLS | РАСШИРИТЬ в Tool Gateway с реестром |
| Политика инструментов | permissionMode: unrestricted, allowed_tools: null, все источники навыков разрешены одновременно | ЗАМЕНИТЬ на политику по purpose и задаче |
| Session pool Letta | Хранит lastUsedAt; не различает активные и idle; активная сессия может быть вытеснена | ЗАМЕНИТЬ реализацию (контракт сохранить) |
| Crisis monitor | crisis.ts: детерминированные правила до LLM-turn, 4 уровня, safetyDirective, crisis_events | ПЕРЕИСПОЛЬЗОВАТЬ как высший приоритет маршрутизации |
| GraphContextService | Пропуск приветствий, только активные нечувствительные узлы, глубина 2, 12 узлов, 18 связей, statement_timeout | РАСШИРИТЬ до гибридного retrieval |
| ConversationHighlightService | Асинхронное извлечение после ответа, без дополнительного LLM-вызова | ПЕРЕИСПОЛЬЗОВАТЬ как вход для эпизодов памяти |
| Skills (skills/*) | memory-hygiene, reflection-session, vector-action + references | ПЕРЕИСПОЛЬЗОВАТЬ как первые записи каталога |
| Dreaming / рефлексия | Только параметр sdk_settings (dreamingTrigger); фоновой обработки нет | СОЗДАТЬ фоновый слой |
| Memory Curator / Memory Doctor | Отсутствуют | СОЗДАТЬ (эквивалента нет) |
| Субагенты | Отсутствуют | СОЗДАТЬ (эквивалента нет) |
| Research | purpose research + SearXNG + Crawl4AI, без оркестратора, плана, источников и лимитов | РАСШИРИТЬ до Research Orchestrator |

### 1.2.4. Интерфейсы, наблюдаемость, секреты

| Компонент | Состояние | Решение |
| --- | --- | --- |
| Telegram | Webhook + secret, durable inbox/outbox, typing, sendMessageDraft по словам, форматирование (telegram-format.ts), голос через media-service | ПЕРЕИСПОЛЬЗОВАТЬ и РАСШИРИТЬ (приоритеты, rate limit, батчинг) |
| Mini App (webapp) | Разделы «Сегодня», «Цели», «Прогресс», «Профиль»; Telegram HMAC initData; окно 3600 с; /public v1 и v2 параллельно | РАСШИРИТЬ: экран «Сегодня» как точка входа, дневник, голос, согласия; УДАЛИТЬ дубликат /public v1 |
| Admin UI | Обзор, пользователи, LLM-роутер, STT, интеграции, операции, обновления, backup, RBAC, sudo, аудит | РАСШИРИТЬ: очереди, ходы, восстановление, approvals, навыки, память, retention, версии, аналитика |
| Letta UI | Отдельный домен, Basic Auth, X-API-Key добавляется Caddy, санитизация trace | ОСТАВИТЬ |
| Метрики | Структурированный лог одного turn (runtime_context_ms, letta_turn_ms, total_turn_ms и др.), health_checks, service_statuses | РАСШИРИТЬ: Prometheus-совместимый /metrics |
| Трассировка LLM | Отсутствует | СОЗДАТЬ (Langfuse через единый ObservabilityGateway) |
| Секреты | AES-256-GCM для ключей LLM, Secret Store с мастер-ключом вне backup, редактор trace, CI secret scan | ПЕРЕИСПОЛЬЗОВАТЬ и РАСШИРИТЬ (ротация мастер-ключа) |
| Rate limiting публичных эндпоинтов | Отсутствует | СОЗДАТЬ |
| Retention данных | Частично: backup retention; политики хранения логов, голоса, фото и документов отсутствуют | СОЗДАТЬ |

## 1.3. Ограничения и технический долг, подтверждённые кодом

| № | Ограничение | Последствие | Устраняется на этапе |
| --- | --- | --- | --- |
| Д-1 | TelegramInboxWorker обрабатывает записи последовательно (один флаг running, до 20 записей подряд) | Один медленный ход блокирует всех пользователей; цель 500 пользователей недостижима | 1 |
| Д-2 | Session pool не различает активные и idle-сессии | Активная SDK-сессия может быть вытеснена при переполнении пула | 1 |
| Д-3 | Лимиты и circuit breaker LLM Router локальны для процесса | При нескольких репликах лимиты провайдера нарушаются | 4 |
| Д-4 | Окно отказа между завершением хода Letta и фиксацией в outbox | Повторная обработка inbox может создать второй ход и второй ответ | 1 |
| Д-5 | permissionMode: unrestricted и allowed_tools: null по умолчанию | Модели видны все инструменты вне зависимости от задачи | 2 |
| Д-6 | SDK 0.5.5: нет management-методов для memory blocks, custom tools, Tool Rules, MCP, skills, knowledge folders | Соответствующие разделы административного интерфейса read-only | 1–2 |
| Д-7 | Транзитивные CVE (sharp/libvips) через @letta-ai/letta-code; нет Dependabot/Renovate | Неуправляемый риск цепочки поставок | 1 |
| Д-8 | MEDIA_SERVICE_TOKEN может быть пустым — авторизация отключается | Любой контейнер сети evaself-tools расходует платные ключи ASR/TTS | 1 |
| Д-9 | Окно повторного использования Telegram initData — 3600 с, rate limit отсутствует | Перехваченный initData пригоден к повтору в течение часа | 1 |
| Д-10 | Права сокета eva-updater 0666 | Компрометация любого контейнера с этим volume даёт перезапуск сервисов | 1 |
| Д-11 | God-объекты: server.ts (~1300 строк), db.ts (~900 строк), stt-service.ts (~2000 строк); нет DI, нет валидации на границе | Высокая стоимость изменений и регрессий | 1–3 (постепенно) |
| Д-12 | pgvector установлен, но не используется; семантического поиска нет | Поиск памяти ограничен FTS и trigram | 3 |
| Д-13 | Нет нагрузочных тестов и E2E с реальным Telegram/LLM | Заявленная ёмкость не подтверждена | 4 |
| Д-14 | /public v1 и v2 существуют параллельно | Дублирование контрактов API | 2 |
| Д-15 | Нет staging-окружения и деплоя в CI (только сборка и smoke) | Изменения проверяются только на production-подобной инсталляции | 4 |

# 2. Ключевые архитектурные решения

Решения ниже разрешают конфликты исходных материалов. При противоречии между решением и частным требованием приоритет имеет решение.

| № | Решение | Отклонённые варианты |
| --- | --- | --- |
| КР-1 | PostgreSQL — единственный источник истины. Valkey хранит только операционное состояние (BullMQ, блокировки, лимиты, кэш) и восстановим из PostgreSQL. | BullMQ как хранилище состояния; Valkey как источник расписаний |
| КР-2 | Один runtime агента: Letta Agent SDK. Официальный @letta-ai/letta-client применяется только как административный control plane (blocks, tools, folders, MCP, runs, trace). | Самописный REST/WebSocket-клиент; второй агентный фреймворк (LangChain-агент) |
| КР-3 | Один слой фоновых задач: BullMQ поверх существующего Valkey. PostgreSQL хранит каноническое расписание и журнал; BullMQ исполняет. Letta Schedules не используются. | Letta Schedules; второй планировщик; отдельный Redis; BullMQ PostgreSQL-backend; BullMQ Pro |
| КР-4 | Один механизм порядка сообщений: UserTurnLock (переименованная UserQueue) — локальная сериализация + распределённый lease в Valkey + FIFO-порядок в PostgreSQL. Отдельная очередь на пользователя не создаётся. | grammY sessions/conversations; очередь BullMQ на каждого пользователя; блокировка только в памяти процесса |
| КР-5 | Одна модель памяти: PostgreSQL — канонические факты, версии, evidence и права; memory blocks Letta — компактная проекция. При расхождении приоритет у PostgreSQL. | Mem0, LightRAG, Neo4j, FalkorDB, Apache AGE; Working Memory Manager как отдельная подсистема; отдельное хранилище Life Fragments |
| КР-6 | Один поиск: PostgreSQL FTS + pg_trgm + pgvector, гибридное ранжирование, обход графа через WITH RECURSIVE. LangChain — библиотека retrieval, не хранилище. | Отдельный векторный сервис; PGVectorStore как самостоятельное хранилище; второй RAG-контур |
| КР-7 | Одна наблюдаемость: ObservabilityGateway на OpenTelemetry. LLM-трассы уходят в Langfuse, инфраструктурные метрики — в Prometheus-совместимый /metrics. Второй системы трассировки нет. | Прямые вызовы SDK Langfuse из бизнес-кода; собственный сборщик трасс; дублирующий APM |
| КР-8 | Один источник промптов и flow: Git (eva-context/) — авторская среда с CI; публикация создаёт неизменяемую запись в PostgreSQL (prompt_versions, flow_versions) — источник истины во время выполнения. Langfuse получает только идентификатор версии. | Langfuse Prompt Management как источник истины; редактирование опубликованной версии; хранение промптов в memory blocks |
| КР-9 | Один маршрутизатор навыков (SkillRouter) и один маршрутизатор моделей (LLM Router). Они не смешиваются и не заменяют друг друга. | Выбор навыков внутри LLM Router; подключение skillSources Letta для всего каталога |
| КР-10 | Один шлюз инструментов (Tool Gateway) с расширяемым реестром. Добавление инструмента — запись в реестре, а не правка центрального списка. | Хардкод списков инструментов; произвольные stdio MCP; npx -y |
| КР-11 | Идемпотентность обеспечивается PostgreSQL: turn_executions (жизненный цикл хода) и tool_execution_journal (побочные эффекты). BullMQ считается системой доставки «не менее одного раза». | Идемпотентность на основе наличия job в BullMQ; повтор LLM-хода при ошибке доставки Telegram |
| КР-12 | Изоляция арендатора обязательна на уровне запроса: user_id проверяется до векторного поиска и обхода графа, а не после. Данные из payload не считаются доверенными. | Фильтрация результатов в приложении после поиска; доверие userId из job payload |
| КР-13 | Шардирование Letta откладывается до этапа 4 и включается только по результатам нагрузочного теста. До этого масштабирование — параллельный dispatcher и разделение ролей процессов. | Немедленное введение 4 шардов; несколько App Server на один writable volume |
| КР-14 | Telegram остаётся на текущем durable-слое. grammY вводится только как транспорт и форматирование (этап 4, опционально) без sessions и conversations. | Полная миграция Telegram-слоя на grammY с его собственными sessions/conversations |
| КР-15 | Чувствительный вывод не сохраняется без подтверждения пользователя. Гипотеза и факт хранятся раздельно и различаются в интерфейсе. | Автоматическая запись психологических выводов; повышение confidence при повторной обработке того же источника |

# 3. Целевая архитектура

## 3.1. Путь сообщения

Telegram / Mini App

│

▼

Caddy → eva-api (webhook, /public/*, rate limit, HMAC)

│  подтверждение ≤ 300 мс p95

▼

PostgreSQL: telegram_updates (durable inbox) + outbox_events

│

▼

Inbox Dispatcher (eva-inbox)

├── claimBatch: FOR UPDATE SKIP LOCKED

├── приоритет: crisis > payment > interactive > command > scheduler > research > maintenance

├── UserTurnLock: строгий FIFO внутри пользователя, параллельность между пользователями

├── дебаунс серии сообщений → один связный turn

└── глобальный семафор ходов (interactive / background / research)

│

▼

TurnController → turn_executions (run_id, состояние, идемпотентность)

├── SafetyEngine (crisis.ts) — до любых прочих решений

├── SkillRouter → 1 основной + ≤2 вспомогательных навыка

├── RuntimeContextBuilder → уровни контекста и бюджеты токенов

├── Tool Gateway → допустимые инструменты + approvals

└── Letta Agent SDK → Letta App Server → LLM Router → провайдер

│

▼

PostgreSQL: telegram_outbox (транзакционная фиксация ответа)

│

▼

Delivery Worker (eva-outbox) → Telegram Bot API

Фоновый контур (eva-background + BullMQ/Valkey):

эпизоды → Memory Curator → кандидаты → temporal write → embeddings

Memory Doctor · Reflection · Research · check-in · отчёты · reconciliation

## 3.2. Роли процессов

| EVA_ROLE | Ответственность | Целевое количество реплик |
| --- | --- | --- |
| api | Webhook, /public/*, /api/v1/*, health/readiness. Длительные ходы не выполняет. | 2 |
| inbox | Dispatcher, TurnController, ходы Letta | 2–4 |
| outbox | Доставка Telegram, rate limit, приоритеты | 1–2 |
| background | BullMQ-workers: память, рефлексия, исследование, отчёты, reconciliation | 1–2 |
| all | Совмещённый режим для малых инсталляций и разработки | 1 |

Код не должен зависеть от единственного процесса: любое состояние, нужное другой реплике, хранится в PostgreSQL или Valkey.

## 3.3. Целевые показатели

| Показатель | Целевое значение |
| --- | --- |
| Одновременно активных пользователей | ≥ 500 |
| Параллельных пользовательских LLM-ходов | ≥ 100, расширяемо до 200 без переработки архитектуры |
| Всплеск | 500 сообщений за 10 секунд без потерь и дубликатов |
| Подтверждение Telegram webhook | p95 ≤ 300 мс |
| Ожидание начала обработки после записи в inbox | p50 ≤ 300 мс, p95 ≤ 1 с, p99 ≤ 3 с |
| Внутренние операции до обращения к Letta | p95 ≤ 500 мс |
| TTFT / полный ответ (обычный текст) | p95 ≤ 5 с / p95 ≤ 20 с |
| Доступность production-контура | ≥ 99,9 % в месяц |
| Размер запроса | chat 8–20 тыс. входных токенов, deep ≤ 40 тыс., research ≤ 64 тыс. |
| Распределение слотов при лимите 128 | interactive 104, background 12, research 8, резерв 4 (≥ 80 % интерактивным) |

# 4. Функциональные требования

## 4.1. Параллелизм, порядок и изоляция (R1)

- Inbox Dispatcher выполняет до EVA_TELEGRAM_INBOX_CONCURRENCY заданий одновременно, забирает следующую запись сразу после освобождения слота и не использует неограниченный Promise.all.

- Claim исключает запись, если у пользователя уже выполняется ход, существует более раннее необработанное сообщение того же пользователя, пользователь заблокирован распределённым lock либо запись уже выполнена или находится в dead-letter.

- Для одного пользователя сохраняется строгий FIFO. Два хода одной conversation одновременно запрещены.

- Быстрые последовательные сообщения (окно 1,5–3 с, настраивается) объединяются в один связный turn через debounce и не порождают параллельных обращений к агенту. Объединяются только сообщения одного пользователя и одной conversation.

- Глобальный семафор ограничивает только активные ходы Letta и не блокирует webhook, запись в inbox, команды и административные запросы. Квоты interactive/background/research раздельные.

- При исчерпании слотов сообщение остаётся в durable inbox; пользователь видит typing или однократное уведомление о нагрузке. Потеря сообщения недопустима.

- Данные, память, поиск, conversations, навыки и задания изолированы по user_id. Проверка выполняется до поиска, а не после.

- Telegram-аккаунт и Mini App связаны с одной учётной записью пользователя (users.telegram_id + сессия Mini App), общая история и общая память.

- Люди с одинаковыми именами не объединяются автоматически (см. 4.6, Entity Resolution).

### Session pool Letta

- Структура сессии: session, conversationId, lastUsedAt, activeTurns, closing, shardId.

- activeTurns увеличивается перед ходом и уменьшается в finally; закрытие и вытеснение при activeTurns > 0 запрещены.

- Раздельный учёт активных и idle-сессий; закрываются только неактивные по LRU.

- При сбое хода удаляется только повреждённая сессия.

- Смена настроек SDK выполняет graceful drain, а не немедленное закрытие активных ходов.

- Метрика letta_active_session_eviction_attempts_total > 0 — критический алерт.

## 4.2. Жизненный цикл хода, идемпотентность и восстановление (R2)

Каждый запрос получает run_id (turn_id), жизненный цикл, статус, ключ идемпотентности и журнал исполнения.

| Состояние turn_executions | Смысл | Что разрешено при восстановлении |
| --- | --- | --- |
| accepted | Ход принят из inbox | Повторный запуск безопасен |
| context_built | Контекст собран, к Letta не обращались | Повторный запуск безопасен |
| sent_to_letta | Запрос отправлен | Только сверка через Letta (messages/run/trace) |
| letta_processing | Ход выполняется | Продлить ожидание |
| result_received | Результат получен, outbox не зафиксирован | Создать только outbox, LLM не повторять |
| outbox_committed | Ответ в outbox | Только повторная доставка |
| delivered | Доставлено пользователю | Действий не требуется |
| failed_retryable | Техническая ошибка | Повтор по политике |
| failed_terminal | Неустранимая ошибка | Dead-letter и уведомление |
| cancelled | Отменён пользователем или системой | Поздний ответ не доставляется |
| recovery_required | Требуется сверка | Процедура 4.2.1 |

### 4.2.1. Процедура восстановления (turn_recovery_attempts)

- Найти turn_execution по истёкшему lease.

- Проверить telegram_outbox: если ответ зафиксирован — только доставить.

- Проверить, был ли уже отправлен Telegram-message (по message_id).

- Запросить у Letta последние messages/run/trace и сопоставить по sdk_run_id, а не по времени.

- При активном ходе — продлить ожидание, не запускать LLM.

- При наличии готового результата — создать outbox без повторного обращения к модели.

- Проверить tool_execution_journal и не повторять завершённые побочные эффекты.

- Повторить ход только при доказанном отсутствии завершённого хода.

- Каждая попытка фиксируется отдельной записью с причиной, решением и результатом.

### 4.2.2. Побочные эффекты и отмена

- execution_key = hash(turn_id + tool_call_id + tool_name). Запись создаётся до выполнения: существующая успешная — вернуть прежний результат; running — не выполнять повторно; failed_retryable — индивидуальная политика повтора.

- Хранится только безопасный результат или его хэш; сырые аргументы не сохраняются, превью редактируется.

- Отмена (/cancel, кнопка, административное действие) останавливает генерацию и стриминг, помечает ход cancelled, не откатывает уже выполненные внешние действия и не удаляет сохранённую память.

- Отменённый ход никогда не доставляет поздний ответ и не нарушает очередь пользователя: outbox-запись отменённого хода не отправляется.

- Telegram inbox/outbox и повтор доставки идемпотентны: повторный update_id не списывает вторую квоту, не создаёт второй ход и не отправляет второй ответ.

- Ошибка доставки Telegram никогда не приводит к повторному LLM-ходу.

## 4.3. Фоновые, отложенные и периодические задачи (R3)

Единый слой на BullMQ и Valkey. Producer не содержит бизнес-логики; worker вызывает типизированный доменный сервис, который выполняет транзакцию PostgreSQL.

- Отдельный префикс ключей evaself:bullmq; смешивание с кэшем запрещено.

- Единый QueueRegistry: очереди создаются только в нём (реестр — раздел 7).

- Общий конверт EvaJobEnvelope: schemaVersion, jobType, userId, conversationId, agentId, traceId, correlationId, causationId, idempotencyKey, payloadRef, payload, createdAt, deadlineAt, timezone, source, privacyMode. Неизвестная версия payload отклоняется через UnrecoverableError.

- В очередь помещаются только идентификаторы. Тексты сообщений, дневник, память, транскрипции, ключи, платёжные данные и медиафайлы в Valkey не попадают.

- Transactional Outbox: изменение бизнес-состояния и запись события — одна транзакция; диспетчер публикует job и отмечает событие идемпотентно.

- Дедупликация с обязательным включением user_id в ключ: Simple (экспорт, удаление аккаунта), Throttle (health, аналитика), Debounce (батчинг сообщений, автосохранение Mini App), keepLastIfActive (Memory Curator, обновление графа, пересчёт сводок).

- Retry: классификация transient / permanent / uncertain external write. Неопределённый результат внешней записи не повторяется автоматически — выполняется сверка.

- Timeouts: для каждого типа job задаются soft timeout, hard deadline, таймаут внешнего запроса, lockDuration и lockRenewTime. Отмена реализуется через AbortController и передаётся во все поддерживающие API.

- Stalled jobs: при lockRenewalFailed локальная работа прерывается по AbortSignal, ресурсы освобождаются, попытка завершить job без lock запрещена. CPU-тяжёлые задачи выносятся из основного event loop.

- Graceful shutdown: readiness off → остановка producers и schedulers → worker.close() → ожидание активных jobs → безопасная отмена → закрытие QueueEvents, Queue, соединений. process.exit() до завершения cleanup запрещён.

- Dead Letter Queue хранит только безопасные метаданные (очередь, job id, тип, userId, traceId, попытки, код ошибки, payloadRef). Повтор из DLQ создаёт новый job с контролем идемпотентности и ссылкой на исходный.

- Reconciliation-задания (периодически): незавершённые outbox-события, зависшие ходы, неотправленные уведомления, необработанные эпизоды, отсутствующие embeddings, несверенные подписки, осиротевшие временные файлы.

- Задания переживают перезапуск, учитывают timezone пользователя, поддерживают отмену, повторы, восстановление stalled и защиту от повторного выполнения.

- Автономные сообщения и задачи имеют полный журнал исполнения (job_runs) с причиной запуска, решением и результатом.

- Heartbeat и ежедневный инсайт обязаны уметь не отправлять ничего, если полезных данных нет.

- Расписания Letta не используются. PostgreSQL (tasks, job_schedules) — каноническое расписание; BullMQ — исполнитель.

- При недоступности Valkey webhook продолжает сохранять в PostgreSQL; тяжёлая работа синхронно внутри webhook как скрытый fallback запрещена.

## 4.4. Letta и административное управление (R4)

### 4.4.1. Обновление SDK

- Оценить обновление @letta-ai/letta-agent-sdk 0.5.5 → 0.6.0 и @letta-ai/letta-client → 1.12.1. Обновление выполняется только после проверки совместимости.

- Обязательная последовательность: contract-тесты текущего поведения → обновление в отдельной ветке → прогон contract-, integration- и eval-тестов → smoke на полном стеке → включение по feature flag → наблюдение → фиксация версии в lockfile.

- @latest для SDK, CLI и GitHub Actions не используется.

- Если обновление не проходит проверки, оно откладывается; архитектурная граница при этом не меняется.

### 4.4.2. Административный CRUD

- Административные операции выполняются официальным TypeScript-клиентом Letta (control plane), runtime — Agent SDK. Прямые недокументированные запросы запрещены.

- CRUD обязателен для: agents, conversations, memory blocks, tools, skills, approvals, research, evals, recovery, extensions.

- Для memory blocks поддерживаются шаблоны (memory_block_templates + версии), точечное и массовое применение, preview и diff, dry-run, исключение отдельных агентов, история, rollback и аудит.

- Если официальный SDK не поддерживает точное обновление блока, изменение администратора действует как доверенный runtime_override, инъектируемый перед ходом. Интерфейс честно показывает: изменён реальный блок или действует override. Pending sync сохраняется и повторяется автоматически после появления официальной возможности.

- Изменение шаблона новых агентов не изменяет существующих без отдельной команды.

- Агенты и conversations переживают перезапуск, обновление и перенос системы: постоянные mapping (agent_links, agent_conversations) и версионирование сохраняются.

- Активные SDK-сессии защищены от случайного удаления: удаление agent/conversation с активными ходами блокируется, требует подтверждения и фиксируется в аудите.

- Лимиты обычного чата и исследований учитываются раздельно (quotas: chat_turns, research_runs).

## 4.5. Память: Curator и Doctor (R5)

### 4.5.1. Эпизоды и Memory Curator

- Полный Memory Curator не запускается после каждого короткого сообщения. Эпизод завершается по смене темы, завершении хода, бездействии, явно важном сообщении или перед сжатием контекста.

- Curator возвращает только типизированный JSON (entities, facts, relations, uncertain_items, requires_confirmation), проверяемый JSON Schema. Свободный текст вместо JSON запрещён.

- Каждый кандидат содержит confidence, valid_from/valid_to, source_message_ids и privacy_mode.

- Поддерживается dry-run: результат показывается без записи; администратор и пользователь видят предполагаемые изменения.

- Модель только предлагает. Запись, изменение, права и temporal-операции выполняет серверный код. Curator не выполняет SQL напрямую.

- Чувствительные выводы сохраняются как candidate и не становятся фактом без подтверждения пользователя.

- Раздельно хранятся: сырые данные (сообщения — в Letta), наблюдения (эпизоды), подтверждённые факты (memory_versions со статусом active), паттерны (memory_edges) и инсайты (insights).

- Пользовательские данные никогда не становятся глобальными навыками или общим контекстом продукта.

- Пользователь может просматривать, исправлять, подтверждать и удалять память через Mini App; каждое действие имеет rollback в пределах срока хранения версий.

- Curator выполняется только в фоновой очереди и не блокирует ответ пользователю.

### 4.5.2. Memory Doctor

Фоновый диагностический сервис. Не изменяет критические блоки и данные напрямую — формирует проверяемый отчёт и предложения, проходящие через тот же конвейер кандидатов.

- Проверки: дубликаты, семантически одинаковые записи, противоречия, устаревшие факты, неверная temporal-версия, низкая confidence, отсутствие evidence, неактуальные цели, избыточный объём core memory, факты с неверным privacy mode, потерянные связи графа, осиротевшие embeddings, расхождение PostgreSQL и Letta blocks.

- Отчёт: duplicates, contradictions, staleFacts, misplacedFacts, missingEvidence, tokenBudgetIssues, privacyIssues, proposedActions. Каждая проблема содержит ссылки на записи и доказательство.

- Триггеры: ручной запуск администратором, запуск пользователем из Mini App, значительный рост памяти, обнаруженное противоречие, смена версии схемы памяти, плановый низкоприоритетный запуск, перед экспортом памяти, после миграции. После каждого сообщения не запускается.

- Применение предложений — только явным действием администратора или пользователя, с preview, diff и rollback.

## 4.6. Временная память, граф и поиск (R6)

- Узлы, связи, наблюдения и инсайты имеют evidence, источник, confidence и корректные метки времени.

- Различаются valid time (когда факт был истинным), recorded time (когда Ева узнала), дата события, дата сообщения и дата записи.

- Новый факт не удаляет предыдущую версию: у текущей проставляется valid_to, создаётся новая версия с supersedes_version_id и evidence, актуальный снимок обновляется одной транзакцией.

- Поддерживаются запросы: текущий факт, факт на указанную дату, полная история факта, изменения за период, состояние сущности на выбранную дату.

- Противоречия не разрешаются бесконтрольно: конфликтующая версия получает статус contradicted и попадает в отчёт Memory Doctor, а при значимости — в подтверждение пользователем.

- Статусы: candidate, active, superseded, contradicted, rejected, forgotten, deleted, quarantined. Физическое удаление выполняется только по запросу пользователя и политике хранения.

- Entity Resolution: нормализация → точное совпадение → alias → фильтр типа → pgvector-кандидаты → контекстное сравнение. Автоматическое объединение только при высокой уверенности; средняя — кандидат; низкая — отдельная сущность или уточняющий вопрос. Люди с одинаковыми именами, организация и человек, прежняя и новая работа автоматически не объединяются. Все автоматические слияния имеют audit trail и rollback.

- Семантическая дедупликация: перед созданием узла — точный поиск, alias, FTS, pgvector, сравнение графового контекста; перед созданием связи — совпадение источника, типа и цели с пересечением valid time. Повторная обработка того же источника добавляет evidence, но не увеличивает confidence.

- Индексация выполняется в фоне и идемпотентна; embedding имеет модель, размерность и версию; смена модели выполняется фоновой переиндексацией без единовременной перезаписи.

- Retrieval учитывает пользователя, приватность, confidence, релевантность и время. user_id применяется до векторного поиска и обхода графа.

- В Letta передаётся только компактный релевантный подграф: по умолчанию глубина 1, максимум 3; ≤ 50 узлов и ≤ 100 связей на запрос; жёсткий statement_timeout.

- Runtime Context использует текущие данные, сохраняя доступ к истории через инструмент Deep Recall.

- Deep Recall запускается только при необходимости (явный вопрос о прошлом, обнаруженная временная ссылка, недостаток контекста) и ограничен бюджетом.

- Полная стенограмма разговора в prompt не передаётся ни при каких условиях.

### Уровни контекста и бюджеты

| Уровень | Содержание | Бюджет (ориентир) |
| --- | --- | --- |
| Always-on | Краткая личность, позиционирование, обязательные правила безопасности | ≤ 1 200 токенов |
| Active skills | 1 основной + ≤ 2 вспомогательных навыка (блок ACTIVE_SKILLS) | ≤ 12 000 символов |
| Personal memory | Релевантный подграф, подтверждённые факты, текущее состояние | ≤ 2 500 токенов |
| Knowledge RAG | Фрагменты проверенной базы знаний | ≤ 2 000 токенов |
| Conversation | Текущий диалог и сводка предыдущей части | остаток бюджета маршрута |

Блок ACTIVE_SKILLS не входит в лимит EVA_RUNTIME_CONTEXT и учитывается отдельно. Перед отправкой фиксируются оценка и фактические входные токены, размеры system prompt, истории, памяти и определений инструментов.

## 4.7. Навыки и SkillRouter (R7)

- SkillRouter выбирает не более одного основного и двух вспомогательных навыков за ход.

- При 300+ навыках их описания не передаются модели целиком: в prompt попадает только тело выбранных навыков.

- Последовательность: обязательные правила безопасности → активный навык → детерминированные правила и триггеры → поиск кандидатов в PostgreSQL (FTS + trigram + triggers, штраф за negative_triggers, purpose, приоритет, домен) → не более 10 кандидатов → при неоднозначности лёгкий reranker → выбор → загрузка SKILL.md → блок ACTIVE_SKILLS.

- Обычный запрос не требует отдельного LLM-вызова: reranker вызывается только при близких оценках или низкой уверенности, использует маршрут classifier, получает только последнее содержательное сообщение, краткий контекст темы и короткие описания кандидатов, отвечает строгим JSON.

- Sticky routing: выбранный навык сохраняется до смены темы, завершения сценария, превышения max_turns, истечения TTL, смены purpose или срабатывания более приоритетного правила безопасности.

- Многошаговые навыки продолжаются после коротких ответов («да», «продолжай») без повторного общего поиска.

- Закреплённые (pinned) и защитные (safety) навыки имеют наивысший приоритет и не могут быть вытеснены.

- Системные навыки версионируются (skill_versions, content_hash, source_revision); пользовательские изолированы по user_id и содержат только декларативные инструкции без исполняемого кода.

- Навык не может отменить system prompt, расширить allowedTools или изменить политику безопасности.

- Навыки обновляются без пересоздания агентов и потери памяти: изменение файла → переиндексация → инвалидация кэша.

- Отказ роутера, индекса, файла или reranker не блокирует ответ: Ева продолжает обычный диалог. Повреждённый навык отключается с записью ошибки, сервис не останавливается.

- Все решения маршрутизатора логируются (skill_route_events) и доступны в метриках; полный текст личных сообщений в журнал не записывается — сохраняется только хэш.

- Прогрессивное раскрытие: метаданные — роутеру, тело — Letta, references — только через безопасный инструмент, scripts — только в изолированном executor (этап 5).

## 4.8. Инструменты, Tool Gateway, approvals и расширения (R8)

- Единый Tool Gateway — точка входа любого вызова инструмента: разрешение → валидация аргументов → approval → журнал → выполнение → безопасный результат.

- Инструменты регистрируются в расширяемом реестре (tool_registry): добавление инструмента не требует изменения центрального списка в коде.

- Недоступные и нерелевантные инструменты не видны модели: allowedTools — окончательная граница видимости, формируемая из purpose, задачи и required_tools выбранных навыков.

- permissionMode unrestricted допускается только для явно указанных административных или изолированных сессий.

- Побочные эффекты валидируются, журналируются и выполняются идемпотентно (tool_execution_journal).

- Durable approval обязателен для: удаления данных, изменения подписки, передачи данных третьей стороне, подключения нового сервиса, массового изменения задач, экспорта памяти и необратимых административных операций.

- Поток approval: агент запрашивает → runtime приостанавливает ход → пользователь получает Telegram-сообщение или окно Mini App с описанием действия и данных → решение записывается в PostgreSQL → передаётся в SDK. После перезапуска pending-запросы восстанавливаются по sdk_request_id, а не по времени.

- Статусы approval: pending, approved_once, approved_session, denied, expired, cancelled, executed, failed. Уровни риска: read, low_risk_write, sensitive_write, external_side_effect, destructive. Приоритет решений: явный запрет → ограничения актора → политика инструмента → постоянное правило → временное разрешение → порог риска.

- Недоверенный контент (веб-страницы, документы, сообщения третьих лиц) не может изменять права, набор инструментов, approvals и системные инструкции. Он маркируется как недоверенный и не исполняется как инструкция.

- Circuit breaker на уровне инструмента и провайдера предотвращает бесконечные сбои: closed → open → half_open с одним проверочным вызовом.

- MCP допускается только при выполнении всех условий: сервер добавлен администратором, URL прошёл SSRF-проверку, транспорт HTTP/SSE, задан список разрешённых инструментов, секреты в Secret Store, заданы timeout и ограничение размера ответа, все вызовы в аудите. Произвольные stdio-MCP, npx -y и wildcard mcp__server__* запрещены.

- Реестр расширений поддерживает манифест (schemaVersion, id, version, type, entrypoint, capabilities, permissions, compatibility, checksum, source, license), права, версии, песочницу, аудит и аварийное отключение (EVA_DISABLE_EXTENSIONS, EVA_DISABLED_EXTENSION_IDS). Система запускается при неисправном расширении.

- Скрипты и коннекторы расширений выполняются вне процесса eva-agent-service, без доступа к PostgreSQL, Docker socket и Secret Store, с allowlist сети и лимитами CPU, RAM, времени и размера ответа.

## 4.9. Рефлексия, dreaming и субагенты (R9)

- Dreaming и рефлексия используют штатные возможности Agent SDK там, где это оправдано; всё, что требует изоляции и лимитов, выполняется отдельным фоновым субагентом.

- Рефлексия запускается через BullMQ по завершении смыслового эпизода или после 8–15 содержательных сообщений; keepLastIfActive исключает параллельные задания одного пользователя.

- Триггеры: after_episode, after_context_compaction, after_n_meaningful_messages, on_idle, manual, important_fact_detected.

- Реестр субагентов — декларативный allowlist: memory-reflection, memory-doctor, history-recall, knowledge-research, document-analysis, goal-review, safety-review. Основной агент не может создать произвольного субагента по текстовому запросу.

- Определение субагента задаёт: modelPolicy, systemPromptRef, allowedTools, allowedSkills, allowedMemoryScopes, executionMode (sync|background), accessMode (read_only|candidate_write), maxInputTokens, maxOutputTokens, timeoutMs, maxCost, maxRetries, outputSchema.

- Субагенту запрещено передавать: весь профиль, все memory blocks, чужие conversations, секреты, неограниченный набор инструментов, полный журнал инструментов основного агента и полную историю разговора.

- Основной агент получает только status, структурированный результат, ссылки на evidence, предупреждения и метаданные стоимости. Полный внутренний trace субагента в контекст не попадает.

- Заимствованные подходы: фоновая обработка памяти, кросс-сессионный контекст, восстановление незавершённой работы, безопасные проактивные сообщения и изолированные субагенты.

- Субагенты не вызываются для простых сообщений и не пишут в постоянную память самостоятельно — только кандидатов.

## 4.10. Исследования (R10)

- Research Orchestrator использует существующие SearXNG и Crawl4AI и отдельный research-conversation Letta. Новый постоянный агент не создаётся.

- ResearchWorker выполняется изолированно в очереди research с собственными лимитами и не занимает интерактивные слоты.

- Конвейер: запрос → при необходимости уточнение цели → план из 3–7 шагов → параллельный поиск → дедупликация источников → чтение страниц → извлечение фактов → проверка противоречий → сопоставление утверждений и источников → отчёт.

- Лимиты каждого запуска: число поисковых запросов, число источников, число страниц с одного домена, timeout, token budget, максимальный размер страницы, максимальная параллельность, возможность отмены.

- Для каждого утверждения сохраняются источник, подтверждающий фрагмент (или его хэш), уверенность и связь с выводом (research_claim_sources).

- Содержимое интернета считается недоверенным: перед передачей в Letta добавляется маркировка WEB_CONTENT_UNTRUSTED; скрытые инструкции, формы авторизации, просьбы раскрыть system prompt, команды запуска кода, попытки изменить инструменты, script/style и невидимый текст удаляются или нейтрализуются.

- Длинные отчёты хранятся отдельно (research storage). В conversation возвращается краткая выжимка и ссылка. Автоматическая запись отчёта в память запрещена.

- Отчёт включает: краткий вывод, основные результаты, подтверждающие источники, противоречия, ограничения исследования, уровень уверенности, список источников и дату проверки.

- Exa и другие внешние провайдеры не являются обязательной зависимостью и могут быть добавлены только как одобренный дополнительный источник.

## 4.11. LangChain, Langfuse и evals (R11)

### LangChain

- LangChain применяется как библиотека внутри eva-agent-service для RAG, загрузки документов, гибридного retrieval, структурированного вывода, реранкинга и сжатия контекста.

- LangChain не является агентным runtime и не создаёт второго агента. Хранилище векторов — только pgvector внутри основной базы.

- Структурированный вывод обязателен для Memory Curator, Memory Doctor, SkillRouter reranker, инсайтов и отчётов исследования. Ошибка схемы — контролируемый повтор с деградацией, а не сырой текст.

- Документы пользователя обрабатываются как недоверенные: извлечение текста, нормализация, проверка на prompt injection, чанкинг, embeddings.

- Память и знания разделены: personal memory (память пользователя) и knowledge base (проверенные материалы продукта) не смешиваются.

### Langfuse

- Единый ObservabilityGateway на OpenTelemetry. Бизнес-код не вызывает SDK Langfuse напрямую.

- Трассируются: ход целиком, обращения к Letta и провайдерам, инструменты, фоновые задания (со сквозным traceId), стоимость и токены, версия prompt и flow.

- LangfusePrivacyProcessor удаляет из трасс секреты, PII, reasoning и сырые чувствительные данные до отправки. Идентификатор пользователя псевдонимизируется.

- Недоступность Langfuse не влияет на обработку сообщений: экспорт буферизуется и при переполнении отбрасывается.

- Отдельная retention policy для трасс (debug 1–7 дней) настраивается в Admin UI.

### Evals

- Отдельный каталог evals/ (suites, datasets, rubrics, graders, targets, baselines, reports). Python-фреймворк к production runtime не подключается.

- Цепочка: dataset → target → extractor → grader → reward → result. Целевые адаптеры: eva_http (внутренний API) и eva_telegram_simulator (inbox/outbox и форматирование).

- Обязательные наборы: память и temporal-корректность, профиль и согласия, цели, время и timezone, инструменты и approvals, навыки (точность SkillRouter), conversations, кризисная безопасность, психологические границы, маршрутизация LLM, исследования, приватность, восстановление, изоляция арендаторов.

- Приоритет проверок: детерминированный grader → структурная проверка → model judge → ручная проверка спорных случаев. Model judge не может быть единственным критерием для безопасности, изоляции данных, идемпотентности, корректности времени и обязательного approval.

- Детерминированные, mock- и live-прогоны выполняются раздельно и не смешиваются в одном отчёте.

- Быстрый набор — на каждый PR. Полный набор — перед релизом и после изменения моделей, SDK, промптов, инструментов или навыков. Cached regrading применяется при изменении рубрик без повторного расхода токенов.

## 4.12. Инсайты, цели и проактивная коммуникация (R12)

- Цели пользователя хранятся структурированно в существующей системе «ВЕКТОР — Действие» (goals, goal_results, goal_dependencies, work_blocks, goal_reviews). Отдельного хранилища целей не создаётся.

- Инсайт содержит: доказательства, период, уверенность, признак достаточности данных и причину генерации. Все числа рассчитываются кодом; модель только формулирует.

- Корреляция не выдаётся за причинность: при отсутствии причинных данных применяются формулировки associated_with и possibly_influenced; caused_by при совпадении по времени запрещён.

- Пользователь видит причину инсайта («почему Ева это заметила») и может дать обратную связь; обратная связь влияет на частоту и формат последующих сообщений.

- При недостаточности данных инсайт не выдаётся либо явно помечается как предварительный.

- Check-in учитывает timezone, тихие часы, недавнюю активность и предыдущие сообщения; повторный вопрос при отсутствии ответа не дублируется.

- Утренний и вечерний check-in связаны: вечерний ссылается на утреннее намерение, утренний — на итог вечера.

- Все приветствия, расписания и коммуникации используют timezone пользователя. Локальные даты переводятся в UTC через Luxon с учётом DST; неоднозначный город не угадывается (TimezoneResolver возвращает до трёх кандидатов).

- Задачи, напоминания и действия создаются только с согласия пользователя.

- Проактивное сообщение не отправляется, если полезных данных нет.

## 4.13. Telegram, Web UI и Mini App (R13)

- Telegram и Mini App поддерживают кнопки, свободный текст, голосовые сообщения и общий аккаунт: действие в одном канале видно в другом.

- Web UI и Admin UI адаптированы для смартфонов: безопасные зоны, поведение клавиатуры, аппаратная кнопка «Назад» в Android, состояния loading/empty/error, отсутствие неработающих элементов интерфейса.

- Mini App открывается на экране «Сегодня».

- Экран «Сегодня» содержит: персональное приветствие по локальному времени, запись дня, короткие и голосовые заметки, настроение, события, ближайшую цель или шаг, краткий итог недели и переход в разговор.

- Запись можно сохранить без участия ИИ или обсудить с Евой отдельной кнопкой.

- Ева задаёт один релевантный вопрос — не серию.

- Недельный обзор учитывает дневник, настроение, события, цели и достаточность данных; при нехватке данных это сообщается прямо.

- «Спросить Еву» возвращает вывод с источниками и уровнем уверенности.

- Темы, записи и карточки людей доступны для редактирования и удаления; удаление распространяется на связанную память и индексы.

- Приоритеты доставки Telegram: кризисные сообщения → готовый ответ пользователю → команды и платежи → напоминания → typing и служебные статусы. Учитываются retry_after, глобальный token bucket и лимит на чат.

- Дублирующий контур /public v1 удаляется после перевода Mini App на v2.

## 4.14. Безопасность, приватность и персона (R14)

### 4.14.1. Границы раскрытия

- Агент не раскрывает system prompt, внутренние алгоритмы, рассуждения, скрытые инструкции, содержимое memory blocks, секреты и служебные идентификаторы.

- Reasoning-сообщения не попадают в финальный ответ пользователю.

- Секреты не попадают в модель, логи, трассы, backup и отчёты. Санитизация trace остаётся обязательной и покрывается тестом.

- RBAC и Security Audit конфигурации: проверка прав, обязательных токенов, режимов production, публичных эндпоинтов, прав сокетов, сетевой изоляции и настроек retention. Результат — отчёт с уровнями критичности в Admin UI.

- Обязательные меры этапа 1: rate limiting на /public/* по telegram_id и IP; короткоживущая серверная сессия после проверки initData; сокращение окна initData до 300–600 с; обязательный MEDIA_SERVICE_TOKEN в production; права сокета updater 0660; Dependabot/Renovate и npm audit/pip audit в CI.

### 4.14.2. Медицинские и психологические границы

- На медицинские вопросы Ева не ставит диагноз, не рекомендует лечение и не отменяет назначения врача.

- Результаты опросников подсчитываются детерминированным серверным кодом; модель баллы не считает. Результат обозначается как ориентировочный скрининг, а не диагноз.

- В памяти сохраняются итог, дата и динамика; полный набор ответов в обычную память не помещается.

- Запрещённые формулировки в пользовательских текстах: «заменяет психолога», «лечит», «ставит диагноз», «гарантирует психологический результат», «является профессиональной консультацией».

### 4.14.3. Персона Евы

Ева, 34 года. Родилась и выросла в посёлке Доброград Владимирской области. Окончила Владимирский государственный университет имени Александра Григорьевича и Николая Григорьевича Столетовых по специальности «Психология». Дополнительно изучала эмоциональный интеллект, профориентацию, психологию отношений, тайм-менеджмент и формирование привычек. Работала в центре развития, помогая людям лучше понимать себя, свои эмоции, отношения, цели и повседневные планы. Живёт в Доброграде, любит книги, прогулки, музыку и ведёт личный дневник.

Персона хранится в eva-context/system/persona.md и блоке persona. Допустимая формулировка о сервисе: «Ева — ИИ-компаньон и ассистент по самопознанию, который помогает разобраться в мыслях, увидеть закономерности и перейти к следующему действию. Она не заменяет врача или психотерапевта.» Персона не изменяется агентом и не может быть переопределена навыком.

### 4.14.4. Хранение и удаление данных

| Категория | Срок по умолчанию | Правило |
| --- | --- | --- |
| Логи приложения | 7 дней | Без секретов, reasoning, PII и сырых чувствительных данных |
| Голосовые сообщения, фотографии, документы, файлы | 7 дней | Удаление автоматическое; результат распознавания хранится по правилам памяти |
| Debug-трассы | 1–7 дней | Настраивается отдельно |
| Обработанные записи inbox / отправленные outbox | 30 дней | Пакетная очистка без длительных блокировок |
| Dead-letter | ≥ 90 дней | До ручного решения либо истечения срока |
| Агрегированные метрики | ≥ 12 месяцев | Без пользовательского контента |
| Память и версии фактов | До удаления пользователем | Удаление каскадно очищает индексы и embeddings |

Сроки настраиваются в Admin UI (retention_policies). По истечении срока данные удаляются автоматически, если отсутствует зафиксированное основание для более длительного хранения (юридическое требование, открытый инцидент, незавершённое расследование). Основание фиксируется записью с автором, причиной и сроком.

## 4.15. Аналитика и unit-экономика (R15)

- AnalyticsEventCollector и analytics_events: event_id (идемпотентность), event_name, user_id, session_id, conversation_id, channel, feature, source, occurred_at_utc, user_timezone, local_date, local_hour, local_weekday, properties_json, app_version. Тексты сообщений, дневников, транскрипций и памяти не сохраняются. Смена timezone не пересчитывает прошлые события.

- Метрики вовлечённости: DAU/WAU/MAU и их отношения, число и длительность сессий (сессия завершается после 30 минут бездействия), активные дни, время до первого полезного действия, интервалы между посещениями.

- Retention: D1, D3, D7, D14, D30, D60, D90 и rolling retention; когорты по дате регистрации, тарифу, источнику, реферальному коду, стране, timezone, первой функции, модели и версии Evaself. Автоматическое уведомление активностью не считается.

- Локальные часы использования: heatmap «день недели × локальный час» раздельно для новых, вернувшихся, бесплатных и платных пользователей.

- Влияние функций на retention и оплату: дневник, голос, тесты, цели, Mini App — в разрезе воронки регистрация → onboarding → первое сообщение → первый полезный диалог → возврат → вторая функция → исчерпание квоты → открытие оплаты → оплата → продление.

- Учёт токенов, сообщений и голосовых минут: расширенная llm_requests (input/output/cached/reasoning tokens, latency, success, estimated, price_version, cost) и media_usage_events (длительность, минуты ASR/TTS, символы, провайдер, ошибки, стоимость).

- Себестоимость на пользователя, функцию и тариф; версионируемый provider_price_catalog — изменение тарифов не меняет прошлые расходы; infrastructure_costs распределяются поровну между активными пользователями и пропорционально потреблению.

- Прибыльность моделей и провайдеров, MRR, ARR, ARPU, ARPPU, churn, refunds, failed payments, Contribution Margin, Gross Profit, Gross Margin %.

- Точка безубыточности: Break-even Users = постоянные расходы / средняя маржинальная прибыль платящего пользователя. Сценарный калькулятор: пользователи, доля платящих, цена, сообщения, токены, голосовые минуты, сервер и комиссии → выручка, расходы, прибыль, маржа, точка безубыточности.

- Безопасный размер бесплатной квоты рассчитывается из медианной и p90 себестоимости бесплатного пользователя и целевой маржи.

- Причины изменения расходов и метрик: сравнение с предыдущим днём и средними за 7/30 дней, заранее рассчитанные кодом аномалии.

- Ежедневный AI-отчёт: модель получает только агрегированный JSON без пользовательского контента, Telegram ID, username, памяти и психологических данных. Формат: итог дня, что улучшилось, что ухудшилось, вовлечённость и retention, финансы, аномалии и риски, три приоритетные рекомендации, что проверить завтра. Каждая рекомендация содержит проблему, числовое доказательство, действие, ожидаемый эффект, priority, confidence, estimated_effort и metric_to_watch. Общие советы без цифр запрещены. AI ничего не изменяет автоматически.

- Все формулы и проценты рассчитываются кодом; агрегаты идемпотентны и допускают безопасный пересчёт периода.

## 4.16. Версионирование, Admin UI и резервное копирование (R16)

### Версионирование

- Flow (декларативный сценарий: onboarding, check-in, опросник, недельный обзор) хранится отдельно от prompt; у каждого независимые версии.

- Опубликованные версии неизменяемы. Изменение создаёт новую версию; ретроактивная правка запрещена на уровне схемы (запрет UPDATE опубликованных строк).

- Поддерживаются история, diff, preview, аудит и rollback на любую опубликованную версию.

- Каждый ход фиксирует использованные prompt_version_id и flow_version_id — это делает результаты воспроизводимыми и сопоставимыми в evals и Langfuse.

### Admin UI

Административный интерфейс управляет: агентами, conversations, памятью, инструментами, навыками, approvals, исследованиями, evals, заданиями и очередями, восстановлением ходов, расширениями, feature flags, retention, версиями, RBAC и метриками. Любой новый компонент обязан иметь административное или диагностическое представление — компонент без представления считается незавершённым.

| Раздел | Ключевое содержание | Действия |
| --- | --- | --- |
| Нагрузка и масштабирование | Активные пользователи, сообщения/мин, активные ходы и лимит, глубина inbox/outbox, возраст старейшей записи, сессии, RPM/TPM и concurrency провайдеров, 429/503, p50/p95/p99, circuit breaker, DLQ, состояние PostgreSQL и Valkey | Изменение concurrency, лимитов, таймаутов, числа повторов и приоритетов без пересборки, с валидацией и записью в Config Service |
| Очереди и workers | Состояние Valkey, очереди, waiting/active/delayed/failed, старейшее задание, время ожидания, workers и concurrency, stalled, повторы, дедупликация, rate limits, schedulers, flows, DLQ, безопасные ошибки | Pause/Resume, Retry, Cancel, Promote, Move to DLQ, Reprocess, Remove scheduler — с подтверждением и аудитом |
| Ходы и восстановление | turn_executions, состояния, попытки восстановления, tool_execution_journal, отменённые ходы | Ручная сверка, безопасный повтор доставки, закрытие хода |
| Approvals | Ожидающие и решённые запросы, риск, инициатор, срок действия | Разрешить, отклонить, отозвать постоянное правило |
| Память | Блоки, шаблоны и версии, кандидаты, отчёты Memory Doctor, граф и версии фактов, статус синхронизации (synced / pending / runtime_override / failed) | Preview, diff, dry-run, массовое применение с исключениями, rollback |
| Навыки | Каталог, домен, версия, статус, путь, дата индексации, хэш, ошибки валидации, статистика выбора | Включение/выключение, переиндексация, тестовый ввод с показом кандидатов и итогового выбора |
| Аналитика | Обзор, ежедневный AI-отчёт и история, retention и когорты, воронки, heatmap локального времени, расходы, ASR/TTS, платежи, break-even, карточка пользователя без контента | Фильтры, экспорт агрегатов в CSV/XLSX, принятие или отклонение рекомендаций |
| Версии и flags | prompt_versions, flow_versions, feature flags, RBAC, retention | Публикация, rollback, diff, изменение флага с мгновенным применением и аудитом |

### Резервное копирование и восстановление

- Backup включает: агентов и их mapping, conversations, память (узлы, связи, версии, evidence, embeddings), навыки и их версии, версии промптов и flow, предложения и кандидатов, задания и расписания, метаданные workers, инструменты и их реестр, approvals, расширения, настройки, пользовательские mapping и Secret Store (кроме мастер-ключа).

- Backup переносим на новый сервер без потери состояния: восстанавливаются связи, очереди, расписания, маршруты, версии и незавершённые задания.

- Выполненные побочные эффекты после восстановления не выполняются повторно: tool_execution_journal и turn_executions восстанавливаются вместе с данными и участвуют в проверке идемпотентности.

- Восстановление проверяется автоматическим тестом в CI на непустом наборе данных, включая новые таблицы.

# 5. Модель данных

Ниже — только новые и расширяемые сущности. Для каждой новой таблицы подтверждено отсутствие эквивалента в текущих 75 таблицах. Все таблицы содержат user_id (где применимо), created_at, updated_at и индекс по (user_id, created_at). Все миграции идемпотентны и имеют down-миграцию.

## 5.1. Новые таблицы

| Таблица | Назначение | Проверка отсутствия эквивалента | Этап |
| --- | --- | --- | --- |
| turn_executions | Жизненный цикл хода: run_id, update_id, agent/conversation, purpose, state, input_hash, runtime_context_hash, sdk_run_id, sdk_message_id, output_hash, outbox_id, prompt_version_id, flow_version_id, тайминги, error_code | telegram_updates хранит доставку, не жизненный цикл хода | 1 |
| turn_recovery_attempts | Попытки восстановления: turn_id, причина, найденное состояние, решение, результат, автор | Эквивалента нет | 1 |
| tool_execution_journal | Идемпотентность побочных эффектов: execution_key, turn_id, tool_call_id, tool_name, status, безопасный результат/хэш, стоимость | task_events фиксирует напоминания, не вызовы инструментов | 1 |
| outbox_events | Transactional outbox доменных событий: event_type, aggregate, payload_json, idempotency_key, published_at, attempt_count | telegram_outbox — только Telegram-сообщения | 1 |
| retention_policies | Категории данных, срок, основание продления, автор, аудит | Эквивалента нет | 1 |
| user_consents | Согласия по категориям данных и функциям, версия текста, дата, отзыв | Есть только users.consent_at (одно поле) | 1 |
| job_schedules | Каноническое расписание системных периодических заданий: тип, cron/rrule, timezone, окно, флаг, владелец | tasks — пользовательские задачи и напоминания | 2 |
| job_runs | Журнал исполнения фоновых и автономных заданий: schedule_id, job_id, статус, причина запуска, решение, результат, стоимость | Эквивалента нет | 2 |
| tool_registry / tool_policies | Реестр инструментов и политики по purpose, риску и назначению | Списки инструментов сейчас в коде | 2 |
| tool_approval_requests | Durable approvals: sdk_request_id, tool_name, arguments_hash, редактированное превью, risk_level, статус, срок, telegram_message_id, решение | Эквивалента нет | 2 |
| conversation_episodes | Смысловые эпизоды: purpose, границы, summary, source_message_ids, privacy_mode, статус | conversation_highlights хранит фрагменты, не эпизоды | 2 |
| memory_candidates | Кандидаты Memory Curator до подтверждения: тип, полезная нагрузка, confidence, privacy, статус, решение пользователя | Эквивалента нет | 2 |
| journal_entries / journal_entry_versions | Дневник Mini App: local_date, тип (текст/голос/фото), содержимое, настроение, событие, privacy_mode, версии | eva_notes — быстрые заметки инструмента агента, без дат, версий и privacy | 2 |
| memory_node_aliases | Синонимы сущностей для Entity Resolution | Эквивалента нет | 3 |
| memory_versions | Временные версии фактов: subject_node_id, predicate, value_json, valid_from/valid_to, recorded_at, статус, confidence, supersedes/contradicts, evidence | memory_nodes хранит только текущее значение | 3 |
| memory_evidence | Доказательства: source_type, source_id, source_message_id, source_episode_id, source_date, support_type, confidence, content_hash | Есть только source_quote в memory_nodes | 3 |
| memory_doctor_reports | Отчёты диагностики памяти и предложенные действия | Эквивалента нет | 3 |
| skill_catalog / skill_versions / skill_usage | Каталог навыков, версии с хэшем и source_revision, статистика применения | skills/ — файлы без индекса | 3 |
| conversation_skill_state | Активный навык диалога: статус, этап, turn_count, state_json, TTL | Эквивалента нет | 3 |
| skill_route_events | Журнал решений маршрутизатора (без текста сообщения, только хэш) | Эквивалента нет | 3 |
| subagent_runs | Запуски субагентов: тип, родительский ход, изолированная conversation, статус, лимиты, стоимость, результат | Эквивалента нет | 3 |
| knowledge_bases / knowledge_sources / knowledge_documents / knowledge_chunks / knowledge_ingestion_jobs | База проверенных знаний и RAG-конвейер с checksum, версиями и переиндексацией | Память пользователя не предназначена для продуктовых знаний | 3 |
| prompt_definitions / prompt_versions / flow_definitions / flow_versions | Раздельное версионирование промптов и сценариев, неизменяемые опубликованные версии | config_versions — системные настройки, не промпты | 3 |
| insights / insight_feedback | Инсайты с доказательствами, периодом, уверенностью и обратной связью | goal_recommendations относятся только к целям | 3 |
| assessment_definitions / assessment_runs / assessment_results | Опросники: определения, прохождения, детерминированные результаты и динамика | test_results — результаты технических проверок системы | 3 |
| research_runs / research_steps / research_sources / research_claim_sources | Исследования: план, шаги, реестр источников, связь утверждение → источник | Эквивалента нет | 4 |
| analytics_events | Продуктовые события без пользовательского контента | Эквивалента нет | 4 |
| media_usage_events / usage_cost_events / infrastructure_costs / provider_price_catalog | Учёт медиа, всех переменных расходов, постоянных затрат и версий тарифов | llm_spend_ledger покрывает только LLM | 4 |
| daily_user_metrics / daily_product_metrics / daily_financial_metrics / monthly_financial_metrics / retention_cohorts / feature_usage_daily | Идемпотентные агрегаты с возможностью пересчёта | Эквивалента нет | 4 |
| analytics_ai_reports | Ежедневные AI-отчёты, снимок данных, рекомендации и их статусы | Эквивалента нет | 4 |
| extension_registry / extension_versions / extension_audit | Манифесты, права, версии, статусы и аудит расширений | Эквивалента нет | 5 |

## 5.2. Расширяемые таблицы (новые не создаются)

| Таблица | Что добавляется |
| --- | --- |
| users | shard_id (этап 4), privacy_mode по умолчанию, mini_app_linked_at |
| telegram_updates | priority, available_at, queue_type, индексы claim/ordering/processing (CONCURRENTLY) |
| telegram_outbox | priority, available_at, turn_id, индекс claim |
| memory_nodes | embedding vector, embedding_model, embedding_version, normalized_name, privacy_mode, created_by, deleted_at |
| memory_edges | description, valid_from, valid_to, supersedes_edge_id, created_by; расширение реестра типов связей (associated_with, possibly_influenced, contradicts, supersedes и др.) |
| llm_requests | input/output/cached/reasoning tokens, estimated, price_version, total_cost, currency, turn_id, prompt_version_id |
| quotas / usage_counters | Раздельные метрики chat_turns и research_runs |
| tasks | turn_id, источник создания, признак согласия пользователя |
| agent_conversations | purpose: добавляются reflection, memory_doctor, subagent, assessment |
| sdk_settings | Политики инструментов по purpose, лимиты сессий, параметры drain |
| admin_audit_log | Ссылки на turn_id, approval_id, version_id |

## 5.3. Правила миграций

- Каждая миграция идемпотентна (IF NOT EXISTS), имеет down-миграцию и проверяется CI-скриптом assert-down-migrations.py.

- Индексы на больших таблицах создаются CONCURRENTLY вне транзакции.

- Обратно несовместимые изменения выполняются в три шага: добавление → двойная запись и заполнение → удаление старого поля отдельным релизом.

- Данные не теряются: переносы выполняются копированием с проверкой контрольных сумм, старая структура удаляется только после подтверждения.

- Каждая миграция сопровождается тестом восстановления из backup.

# 6. Реестр очередей и заданий

Единый QueueRegistry. Очередь на пользователя не создаётся. Каждая очередь описывает: назначение, схему payload, число попыток, backoff, timeout, concurrency, rate limit, retention, приоритет, политику дедупликации и владельца.

| Очередь | Назначение | Дедупликация | Приоритет |
| --- | --- | --- | --- |
| telegram-ingress | Нормализация update, батчинг серии сообщений, передача в agent-runs | Debounce по (user_id, conversation_id) | Высокий |
| agent-runs | Ход агента: lock, квоты, отмена, контекст, safety, Letta, ответ, outbox, событие эпизода | Simple по turn_id | Высокий |
| memory-pipeline | Эпизоды, Memory Curator, кандидаты, temporal write, обновление графа, Memory Doctor, рефлексия | keepLastIfActive по (user_id, episode_id) | Средний |
| embeddings | Генерация и переиндексация embeddings | Simple по (entity_id, embedding_version) | Низкий |
| media-processing | Загрузка, проверка, ASR/vision/извлечение текста, очистка | Simple по file_id | Средний |
| notifications | Напоминания, check-in, проактивные сообщения, ежедневные и недельные сводки | Simple по notification_id | Средний |
| subagents | Изолированные субагенты по allowlist | Simple по subagent_run_id | Низкий |
| research | ResearchWorker: план, поиск, чтение, извлечение, отчёт | Simple по research_run_id | Низкий |
| external-integrations | Todoist и прочие внешние действия с идемпотентностью | Simple по action_id | Средний |
| analytics | Агрегаты, ежедневный AI-отчёт, алерты | Throttle по (metric, period) | Низкий |
| maintenance | Retention, очистка, reconciliation, переиндексация, health | Throttle | Низкий |
| dead-letter | Задания, исчерпавшие попытки; только безопасные метаданные | — | — |

FlowProducer применяется только там, где родитель обязан дождаться детей: обработка документа (извлечение текста, метаданные, сводка, embeddings), недельный отчёт (настроение, цели, события, инсайты), удаление пользователя (отзыв интеграций, удаление медиа, памяти, расписаний, анонимизация аналитики). Для обычного разговора, динамического планирования и сценариев с подтверждением человека FlowProducer не используется.

# 7. Feature flags

Все флаги читаются из Config Service, обновляются без пересоздания агентов, записываются в аудит, имеют безопасное значение по умолчанию и допускают мгновенный откат. Дубликаты существующих флагов не создаются: EVA_PROFILE_COMPLETION_ENABLED, EVA_VECTOR_GOALS_ENABLED, EVA_GRAPH_MEMORY_ENABLED, EVA_CONVERSATION_MIRROR_ENABLED, EVA_OUTBOX_ENABLED сохраняются как есть.

| Этап | Флаги | Значение по умолчанию |
| --- | --- | --- |
| 1 | EVA_ROLE, EVA_PARALLEL_INBOX_ENABLED, EVA_TURN_LIFECYCLE_ENABLED, EVA_TURN_RECOVERY_ENABLED, EVA_TURN_CANCELLATION_ENABLED, EVA_PUBLIC_RATE_LIMIT_ENABLED, EVA_RETENTION_ENABLED, EVA_SECURITY_AUDIT_ENABLED, EVA_OBSERVABILITY_ENABLED | all / false |
| 2 | EVA_BULLMQ_ENABLED, EVA_BULLMQ_DURABLE_INGRESS_ENABLED, EVA_BULLMQ_AGENT_RUNS_ENABLED, EVA_BULLMQ_MEMORY_PIPELINE_ENABLED, EVA_BULLMQ_MEDIA_PIPELINE_ENABLED, EVA_BULLMQ_NOTIFICATIONS_ENABLED, EVA_BULLMQ_SCHEDULERS_ENABLED, EVA_TOOL_GATEWAY_ENABLED, EVA_TOOL_APPROVALS_ENABLED, EVA_MEMORY_CURATOR_ENABLED, EVA_TODAY_DASHBOARD_ENABLED, EVA_JOURNAL_ENABLED | false |
| 3 | EVA_TEMPORAL_MEMORY_ENABLED, EVA_HYBRID_SEARCH_ENABLED, EVA_MEMORY_DOCTOR_ENABLED, EVA_SKILL_ROUTER_ENABLED, EVA_SUBAGENTS_ENABLED, EVA_REFLECTION_ENABLED, EVA_KNOWLEDGE_RAG_ENABLED, EVA_PROMPT_VERSIONING_ENABLED, EVA_INSIGHTS_ENABLED, EVA_ASSESSMENTS_ENABLED | false |
| 4 | EVA_RESEARCH_V2_ENABLED, EVA_PRODUCT_ANALYTICS_ENABLED, EVA_FINANCIAL_ANALYTICS_ENABLED, EVA_DAILY_AI_ANALYTICS_ENABLED, EVA_ANALYTICS_ALERTS_ENABLED, EVA_LETTA_SHARDING_ENABLED, EVA_DISTRIBUTED_LIMITS_ENABLED, EVA_GRAMMY_TRANSPORT_ENABLED | false |
| 5 | EVA_EXTENSION_REGISTRY_ENABLED, EVA_EXTENSION_SANDBOX_ENABLED, EVA_DREAMING_ENABLED, EVA_PROACTIVE_INTENTS_ENABLED, EVA_DISABLE_EXTENSIONS, EVA_DISABLED_EXTENSION_IDS | false / выключено |

Параметры производительности (не флаги, а настройки): EVA_TELEGRAM_INBOX_CONCURRENCY=64, EVA_TELEGRAM_INBOX_BATCH_SIZE=100, EVA_TELEGRAM_INBOX_POLL_MS=100, EVA_INTERACTIVE_TURN_CONCURRENCY=96, EVA_BACKGROUND_TURN_CONCURRENCY=16, EVA_RESEARCH_CONCURRENCY=8, EVA_AGENT_MAX_ACTIVE_TURNS=128, EVA_AGENT_MAX_IDLE_SESSIONS=256, EVA_AGENT_SESSION_IDLE_MS=300000, EVA_AGENT_SESSION_DRAIN_TIMEOUT_MS=120000, EVA_TELEGRAM_OUTBOX_CONCURRENCY=20, EVA_TELEGRAM_GLOBAL_RPS=25, EVA_TELEGRAM_CHAT_RPS=1, EVA_DB_POOL_MAX=40, EVA_ROUTER_DB_POOL_MAX=20, EVA_DELIVERY_DB_POOL_MAX=20, EVA_MESSAGE_BATCH_WINDOW_MS=2000. Значения уточняются по результатам нагрузочного теста; EVA_AGENT_SESSION_POOL сохраняется как deprecated.

## Наблюдаемость: обязательные метрики

telegram_inbox_depth · telegram_inbox_oldest_age_seconds · telegram_inbox_claim_latency_ms

telegram_outbox_depth · telegram_outbox_oldest_age_seconds · telegram_delivery_latency_seconds

active_interactive_turns · active_background_turns · turn_wait_seconds · turn_duration_seconds

turn_timeouts_total · turn_failures_total · turn_recovery_total · turn_recovery_success_total

user_locks_active · user_lock_wait_seconds · user_busy_total

letta_sessions_active · letta_sessions_idle · letta_active_session_eviction_attempts_total

llm_inflight · llm_rpm · llm_tpm · llm_ttft_seconds · llm_429_total · llm_503_total

llm_failover_total · llm_circuit_breaker_state

queue_waiting · queue_active · queue_delayed · queue_age · jobs_stalled · jobs_deduplicated · dlq_size

skill_router_duration_ms · skill_router_candidates · skill_reranker_ratio · skill_fallback_total

tool_approvals_pending · tool_approvals_approved_total · tool_approvals_denied_total

memory_candidates_pending · memory_doctor_issues · embedding_backlog

db_pool_active · db_pool_waiting · db_query_duration_seconds · event_loop_lag

Алерты: возраст старейшей записи inbox > 10 с; p95 ожидания > 2 с; все интерактивные слоты заняты > 30 с; превышение порога 429; открыт circuit breaker всех chat-провайдеров; любая попытка вытеснения активной сессии; ожидание в пуле PostgreSQL; свободная RAM < 15 %; диск заполнен > 80 %; новые записи в DLQ; недоступность Letta-шарда; ошибка backup.

# 8. Этапы реализации

Пять последовательных этапов. Зависимости строго направленные, циклов нет: 1 → 2 → 3 → 4 → 5. Базовые компоненты реализуются раньше зависимых функций. Внутри этапа задачи могут выполняться параллельно, если между ними нет зависимости.

## 8.1. Этап 1 — Безопасность, изоляция арендаторов, данные и ядро архитектуры

| Аспект | Содержание |
| --- | --- |
| Задачи | 1) Contract-тесты текущего поведения Letta и оценка обновления SDK 0.5.5 → 0.6.0 / letta-client 1.12.1. 2) Параллельный Inbox Dispatcher, UserTurnLock, дебаунс серии сообщений, глобальный семафор с раздельными квотами. 3) Переработка session pool: активные/idle, запрет вытеснения активной сессии, graceful drain, watchdog и abort. 4) turn_executions, turn_recovery_attempts, tool_execution_journal, outbox_events; отмена хода. 5) Разделение ролей процесса (EVA_ROLE) без изменения образа. 6) Security Audit и RBAC-проверки конфигурации; rate limiting /public/*; короткоживущая сессия после initData; окно initData 300–600 с; обязательный MEDIA_SERVICE_TOKEN; сокет updater 0660. 7) retention_policies и автоматическое удаление логов, голоса, фото, документов (7 дней по умолчанию). 8) user_consents; проверка user_id до поиска во всех запросах памяти. 9) ObservabilityGateway (OpenTelemetry) + Prometheus /metrics + LangfusePrivacyProcessor. 10) Dependabot/Renovate, npm audit и pip audit в CI. |
| Зависимости | Отсутствуют. Этап является основанием для всех последующих. |
| Переиспользуется | telegram_updates/telegram_outbox, UserQueue, Valkey-блокировки, crisis.ts, Secret Store, RBAC и sudo, admin_audit_log, health-worker, CI-проверки сетей и Caddy. |
| Улучшается | Inbox worker, session pool, LLM Router (подготовка к распределённым лимитам), eva-updater, media-service, конфигурация пулов PostgreSQL. |
| Создаётся | TurnController, Inbox Dispatcher, UserTurnLock, ObservabilityGateway, SecurityAuditService, RetentionService, RateLimiter; таблицы turn_executions, turn_recovery_attempts, tool_execution_journal, outbox_events, retention_policies, user_consents. |
| Миграции | 029 turn lifecycle; 030 outbox events; 031 retention и consents; 032 индексы claim/ordering (CONCURRENTLY); 033 приоритеты inbox/outbox. Все с down-миграциями. |
| Тесты | Параллельность 50–100 ходов; строгий FIFO одного пользователя; дебаунс серии; запрет вытеснения активной сессии; шесть сценариев fault injection (до send, после send, во время stream, после результата, до commit outbox, после commit, во время доставки); повторный update_id; отмена хода и отсутствие позднего ответа; отсутствие секретов в трассах; автоматическое удаление по retention; rate limit; RBAC. |
| Критерии готовности | Разные пользователи обрабатываются параллельно; один пользователь — один активный ход; активная сессия не вытесняется; один update создаёт не более одного логического хода; сбой после завершения Letta не вызывает повторную генерацию; квота списывается не более одного раза; p95 ожидания начала обработки ≤ 1 с на 100 параллельных ходах; данные с истёкшим сроком удаляются автоматически; /metrics доступен; все существующие тесты проходят. |
| Feature flags | EVA_PARALLEL_INBOX_ENABLED, EVA_TURN_LIFECYCLE_ENABLED, EVA_TURN_RECOVERY_ENABLED, EVA_TURN_CANCELLATION_ENABLED, EVA_PUBLIC_RATE_LIMIT_ENABLED, EVA_RETENTION_ENABLED, EVA_OBSERVABILITY_ENABLED |
| Rollout | Миграции применяются заранее (совместимы со старым кодом) → развёртывание с выключенными флагами → включение TURN_LIFECYCLE (только запись) → наблюдение 24 ч → включение PARALLEL_INBOX с concurrency 8 → 16 → 32 → 64 → включение RECOVERY. |
| Rollback | Выключение флага возвращает последовательную обработку без потери данных: turn_executions продолжает заполняться, inbox/outbox не меняют формат. Down-миграции применяются только при откате релиза целиком. |

## 8.2. Этап 2 — Обязательные функции рабочей версии

| Аспект | Содержание |
| --- | --- |
| Задачи | 1) BullMQ + Valkey: QueueRegistry, EvaJobEnvelope, дедупликация, retry, timeouts, stalled, graceful shutdown, DLQ, reconciliation. 2) job_schedules и job_runs; перенос BackgroundRuntime на BullMQ с сохранением PostgreSQL как канонического расписания. 3) Tool Gateway, tool_registry, tool_policies; политики инструментов по purpose; отказ от unrestricted по умолчанию. 4) Durable approvals (tool_approval_requests) с восстановлением по sdk_request_id. 5) Memory Curator: conversation_episodes, memory_candidates, JSON Schema, dry-run, приватность, подтверждение чувствительного. 6) Mini App: экран «Сегодня», дневник (journal_entries), голосовые заметки, настроение, события, «Обсудить с Евой», один релевантный вопрос. 7) Связывание Telegram и Mini App в один аккаунт; удаление дублирующего /public v1. 8) Check-in с timezone, тихими часами и связью утро–вечер; heartbeat, умеющий не отправлять ничего. 9) Admin UI: очереди и workers, ходы и восстановление, approvals, retention, feature flags. 10) Персона и позиционирование Евы в eva-context; запрет запрещённых формулировок. |
| Зависимости | Этап 1 полностью (turn lifecycle, journal, observability, retention). |
| Переиспользуется | BackgroundRuntime (логика cron, timezone, quiet hours), tasks и task_events, покупки и квоты, ProfileCompletenessService, conversation_highlights, telegram-format.ts, существующие инструменты агента, webapp v2. |
| Улучшается | Планировщик (исполнение переносится в BullMQ), набор purpose, sdk_settings, Mini App, Admin UI. |
| Создаётся | QueueRegistry и workers, ToolGateway, ApprovalService, MemoryCuratorService, EpisodeDetector, JournalService; таблицы job_schedules, job_runs, tool_registry, tool_policies, tool_approval_requests, conversation_episodes, memory_candidates, journal_entries(+versions). |
| Миграции | 034 jobs; 035 tools и approvals; 036 эпизоды и кандидаты; 037 дневник; 038 расширение purpose и quotas (chat/research). |
| Тесты | Два быстрых сообщения → один ход; падение после внешнего вызова; недоступность Valkey; graceful shutdown; approval через перезапуск; отказ в approval; невидимость запрещённых инструментов; Curator не блокирует ответ; чувствительный вывод не сохраняется без подтверждения; check-in в тихие часы; heartbeat без данных ничего не отправляет; дневник без ИИ; связка Telegram ↔ Mini App. |
| Критерии готовности | Все фоновые задачи проходят через BullMQ; расписания переживают перезапуск; повторное выполнение задания не создаёт дубликат; опасный инструмент требует подтверждения и восстанавливается после рестарта; модель не видит нерелевантные инструменты; Mini App открывается на «Сегодня»; запись сохраняется без ИИ и обсуждается по кнопке; Ева задаёт один вопрос; проактивные сообщения используют timezone. |
| Feature flags | EVA_BULLMQ_* (по подсистемам), EVA_TOOL_GATEWAY_ENABLED, EVA_TOOL_APPROVALS_ENABLED, EVA_MEMORY_CURATOR_ENABLED, EVA_TODAY_DASHBOARD_ENABLED, EVA_JOURNAL_ENABLED |
| Rollout | Очереди включаются по одной: maintenance → notifications → media → memory → agent-runs. Каждая подсистема наблюдается сутки. Tool Gateway включается в режиме shadow (решения логируются, не применяются), затем в enforcing. |
| Rollback | Выключение EVA_BULLMQ_* возвращает исполнение в BackgroundRuntime — расписание в PostgreSQL не меняется. Tool Gateway возвращается в shadow. Approvals при выключении деградируют до запрета опасных инструментов, а не до их разрешения. |

## 8.3. Этап 3 — Память, контекст, навыки, инструменты и качество ответа

| Аспект | Содержание |
| --- | --- |
| Задачи | 1) Временная память: memory_versions, memory_evidence, memory_node_aliases; правила valid/recorded time; статусы и разрешение противоречий. 2) Entity Resolution и семантическая дедупликация; запрет автоматического объединения тёзок. 3) pgvector: embeddings узлов, фактов и эпизодов; версии embedding; фоновая переиндексация; гибридный поиск FTS + trigram + вектор + граф. 4) Уровни контекста и бюджеты токенов; Deep Recall как отдельный инструмент. 5) Memory Doctor и memory_doctor_reports; интерфейс просмотра, исправления, подтверждения и удаления памяти пользователем. 6) SkillRouter: каталог, индексатор SKILL.md, детерминированный поиск, reranker по маршруту classifier, sticky routing, блок ACTIVE_SKILLS, метрики. 7) Субагенты по allowlist: memory-reflection, memory-doctor, history-recall; лимиты токенов, времени, стоимости и повторов. 8) LangChain: RAG, knowledge base, структурированный вывод, реранкинг, сжатие контекста. 9) prompt_definitions/prompt_versions и flow_definitions/flow_versions; неизменяемость опубликованных версий; diff, preview, rollback. 10) Инсайты с доказательствами и обратной связью; опросники с детерминированным подсчётом. 11) Evals: детерминированные и mock-наборы, быстрый набор в CI на каждый PR. |
| Зависимости | Этапы 1–2 (очереди, эпизоды, кандидаты, Tool Gateway, наблюдаемость). |
| Переиспользуется | memory_nodes/memory_edges, GraphContextService, GraphRepository, ConversationHighlightService, skills/*, crisis.ts, маршрут classifier LLM Router, goals и профиль. |
| Улучшается | RuntimeContextBuilder (уровни и бюджеты), GraphContextService (гибридный retrieval), набор инструментов (Deep Recall, knowledge_search, memory_search). |
| Создаётся | TemporalMemoryService, EntityResolutionService, EmbeddingService, MemoryDoctorService, SkillRegistry/Indexer/Router/Ranker/Reranker/SessionService/ContextBuilder, SubagentRunner, KnowledgeService, PromptVersionService, InsightService, AssessmentService. |
| Миграции | 039 temporal memory и evidence; 040 embeddings и индексы HNSW; 041 skill catalog и routing; 042 subagent_runs; 043 knowledge base; 044 версии промптов и flow; 045 insights и опросники. |
| Тесты | Смена факта не удаляет предыдущую версию; запрос факта на дату; полная история; тёзки не объединяются; повторная обработка источника не повышает confidence; изоляция поиска по user_id; каталог из 300 навыков не попадает в prompt; ≤ 3 навыка на ход; обычный запрос без LLM-вызова маршрутизации; продолжение sticky-навыка по короткому ответу; отказ индекса и reranker не блокирует ответ; лимит 12 000 символов; субагент не пишет в память; опубликованная версия промпта неизменяема; инсайт без достаточных данных не выдаётся. |
| Критерии готовности | Все обязательные свойства памяти (evidence, источник, confidence, время) соблюдены; поиск гибридный и изолированный; в Letta передаётся только компактный подграф; Deep Recall вызывается только по необходимости; полная стенограмма не передаётся; SkillRouter удовлетворяет всем критериям раздела 4.7; Memory Doctor формирует проверяемые отчёты и не меняет критические блоки; быстрый набор evals зелёный на каждом PR. |
| Feature flags | EVA_TEMPORAL_MEMORY_ENABLED, EVA_HYBRID_SEARCH_ENABLED, EVA_MEMORY_DOCTOR_ENABLED, EVA_SKILL_ROUTER_ENABLED, EVA_SUBAGENTS_ENABLED, EVA_REFLECTION_ENABLED, EVA_KNOWLEDGE_RAG_ENABLED, EVA_PROMPT_VERSIONING_ENABLED, EVA_INSIGHTS_ENABLED, EVA_ASSESSMENTS_ENABLED |
| Rollout | Темпоральная запись включается в режиме двойной записи (старый снимок + версии) на 7 дней, затем чтение переключается на версии. SkillRouter включается в shadow (решение логируется, контекст не меняется) → 10 % пользователей → 100 %. |
| Rollback | Чтение возвращается к текущему снимку memory_nodes — версии сохраняются и не теряются. SkillRouter возвращается в shadow; ответы формируются как раньше. Embeddings отключаются без потери FTS-поиска. |

## 8.4. Этап 4 — Масштабирование, исследования, аналитика и автоматизация

| Аспект | Содержание |
| --- | --- |
| Задачи | 1) Распределённые лимиты LLM Router в Valkey (атомарный Lua), общий circuit breaker, учёт Retry-After с jitter, резервные провайдеры для fast/chat/deep/classifier/research. 2) Параллельная доставка Telegram с приоритетами, global token bucket и лимитом на чат. 3) Пулы PostgreSQL, PgBouncer, ретеншн и пакетная очистка. 4) Шардирование Letta: shard_id в users, Shard Router, административная процедура миграции пользователя между шардами. 5) Нагрузочные тесты (load-tests/): сценарии A–G, отчёт p50/p95/p99. 6) Research Orchestrator и ResearchWorker: план, лимиты, source ledger, claim-to-source, защита от prompt injection, отмена, интерфейс прогресса. 7) Аналитика и unit-экономика: события, расходы, агрегаты, дашборды, алерты, ежедневный AI-отчёт. 8) Полные evals: live-прогоны, baselines и обнаружение регрессий; release gate. 9) Опционально: grammY как транспорт и форматирование Telegram (без sessions и conversations). 10) Расширение backup на все новые сущности и проверка переноса на новый сервер. |
| Зависимости | Этапы 1–3 (жизненный цикл хода, очереди, память, навыки, версии промптов). |
| Переиспользуется | LLM Router и его телеметрия, SearXNG, Crawl4AI, research purpose, llm_requests, quotas, subscriptions, payments, backup-service, health-worker. |
| Улучшается | LLM Router (распределённые лимиты), Telegram delivery, backup, Admin UI (нагрузка, аналитика, исследования). |
| Создаётся | DistributedLimiter, ShardRouter, ResearchOrchestrator, ResearchWorker, AnalyticsEventCollector, AnalyticsAggregator, AnalyticsInsightService, load-tests/. |
| Миграции | 046 shard assignments; 047 research; 048 analytics events; 049 расходы и тарифы; 050 агрегаты и когорты; 051 AI-отчёты. |
| Тесты | Сценарии нагрузки A–G (штатная нагрузка 500 пользователей, всплеск 500 сообщений за 10 с, 150 параллельных ходов, один пользователь с 5 сообщениями подряд, отказ провайдера, перезапуск компонентов, Telegram 429); лимиты между репликами; исследование с лимитами и отменой; отсутствие вымышленных ссылок; идемпотентность агрегатов и пересчёт периода; корректность формул маржи и точки безубыточности; отсутствие пользовательского контента в AI-отчёте; перенос backup на чистый сервер. |
| Критерии готовности | Подтверждённый нагрузочный отчёт на 500 пользователей и ≥ 100 параллельных ходов; лимиты работают между репликами; учитывается Retry-After; при отказе основного провайдера используется резервный; исследование даёт проверяемые цитаты; аналитика отвечает на все двенадцать вопросов раздела 4.15; backup переносится на новый сервер без потери состояния и без повторного выполнения побочных эффектов. |
| Feature flags | EVA_DISTRIBUTED_LIMITS_ENABLED, EVA_LETTA_SHARDING_ENABLED, EVA_RESEARCH_V2_ENABLED, EVA_PRODUCT_ANALYTICS_ENABLED, EVA_FINANCIAL_ANALYTICS_ENABLED, EVA_DAILY_AI_ANALYTICS_ENABLED, EVA_ANALYTICS_ALERTS_ENABLED, EVA_GRAMMY_TRANSPORT_ENABLED |
| Rollout | Распределённые лимиты включаются в режиме наблюдения (расхождение с локальными логируется) → enforcing. Шардирование включается только после нагрузочного теста; существующие пользователи остаются на своём шарде, пересчёт shard_id при изменении их числа запрещён. Аналитика включается на сборе событий, затем на расчётах, затем на AI-отчёте. |
| Rollback | Возврат к локальным лимитам без потери запросов; отключение шардирования оставляет пользователей на текущем шарде; отключение аналитики не влияет на работу Евы; исследование деградирует до обычного ответа с предупреждением. |

## 8.5. Этап 5 — Экспериментальные функции

| Аспект | Содержание |
| --- | --- |
| Задачи | 1) Реестр расширений: манифесты, права, версии, статусы (official, approved, community, quarantined, deprecated, retired), контрольные суммы, аудит. 2) Изолированный executor расширений вне процесса eva-agent-service, аварийное отключение. 3) Dreaming через штатные возможности SDK с ограничением стоимости и частоты. 4) Проактивные намерения сверх check-in (proactive_intents) с жёсткой политикой ненавязчивости. 5) Импорт внешних навыков через карантин и ручное утверждение. 6) Отдельный GitHub-агент для разработки репозитория (не пользовательская функция). 7) Высокая доступность: второй прикладной узел, standby PostgreSQL, replica/Sentinel Valkey. |
| Зависимости | Этапы 1–4 полностью. |
| Переиспользуется | Tool Gateway, реестр субагентов, каталог навыков, Secret Store, RBAC и аудит, OutboundGateway. |
| Улучшается | Каталог навыков (внешние источники), политика проактивности, инфраструктура развёртывания. |
| Создаётся | ExtensionRegistry, ExtensionSandboxExecutor, DreamingScheduler, ProactiveIntentService. |
| Миграции | 052 расширения; 053 проактивные намерения. |
| Тесты | Неисправное расширение не мешает запуску; расширение не имеет доступа к PostgreSQL, Docker socket и Secret Store; аварийное отключение работает; dreaming не превышает бюджет; проактивное сообщение не отправляется в тихие часы и при отсутствии данных; внешний навык не активируется без утверждения. |
| Критерии готовности | Стороннее расширение можно отключить без остановки Евы; исполняемый код расширений выполняется только в изолированной среде; проактивная коммуникация управляется пользователем и не увеличивает частоту без обратной связи. |
| Feature flags | EVA_EXTENSION_REGISTRY_ENABLED, EVA_EXTENSION_SANDBOX_ENABLED, EVA_DREAMING_ENABLED, EVA_PROACTIVE_INTENTS_ENABLED, EVA_DISABLE_EXTENSIONS, EVA_DISABLED_EXTENSION_IDS |
| Rollout | Только на внутренней инсталляции и allowlist пользователей. Публичное включение — после отдельного решения. |
| Rollback | EVA_DISABLE_EXTENSIONS=1 немедленно отключает все расширения; dreaming и проактивные намерения выключаются флагом без изменения данных. |

# 9. Сводная классификация

## 9.1. Уже реализовано (сохраняется)

- Durable Telegram inbox/outbox с идемпотентностью по update_id, lease, backoff и dead-состоянием.

- Per-user блокировка хода (UserQueue) на Valkey с безопасным compare-and-delete и продлением lease.

- Один Letta-агент на пользователя, постоянные mapping (agent_links, agent_conversations), conversations по назначению.

- Шесть memory blocks и запрет пересоздания существующих агентов.

- RuntimeContextBuilder с агрегированным SQL, валидацией timezone, экранированием и подписанным routing marker.

- LLM Router: провайдеры, маршруты, classifier только при неоднозначности, circuit breaker, телеметрия, безопасное переключение провайдера.

- Графовая память (memory_nodes, memory_edges) с изоляцией по user_id, FTS, trigram и ограничениями обхода.

- Система целей «ВЕКТОР — Действие», профиль в onboarding_fields, детерминированный crisis-монитор.

- Административный контур: RBAC, sudo, аудит, Secret Store, AES-256-GCM для ключей, OutboundGateway, health-worker, eva-updater без Docker socket в admin-api.

- Backup/restore с шифрованием и мастер-ключом вне архива; сегментация Docker-сетей; CI из семи job.

- Mini App с Telegram HMAC, разделы «Сегодня», «Цели», «Прогресс», «Профиль».

## 9.2. Переиспользуется без переписывания

- Valkey — как транспорт BullMQ, хранилище блокировок и распределённых лимитов (второй экземпляр не разворачивается).

- PostgreSQL и существующие 75 таблиц — расширяются, но не дублируются.

- SearXNG и Crawl4AI — как поисковые компоненты Research Orchestrator.

- media-service — как единственный обработчик ASR/TTS и медиа.

- crisis.ts — как высший приоритет маршрутизации навыков и инструментов.

- ProfileCompletenessService, ConversationHighlightService, TimezoneResolver, telegram-format.ts.

- Существующие feature flags, Config Service и механизм версий конфигурации.

## 9.3. Требует доработки

- Inbox worker → параллельный dispatcher; UserQueue → UserTurnLock.

- Session pool Letta → учёт активных ходов и graceful drain.

- LLM Router → распределённые лимиты, Retry-After, общий circuit breaker.

- BackgroundRuntime → исполнение через BullMQ при сохранении PostgreSQL как канонического расписания.

- memory_nodes/memory_edges → embeddings, aliases, версии, evidence, расширенный реестр связей.

- Инструменты агента → Tool Gateway с реестром и политиками по purpose.

- Mini App → «Сегодня» как точка входа, дневник, голос, согласия, редактирование и удаление.

- Admin UI → очереди, ходы, восстановление, approvals, память, навыки, retention, версии, аналитика.

- Безопасность → rate limiting, короткие сессии Mini App, обязательные токены, права сокета, автоматическое обновление зависимостей.

- Код eva-agent-service → декомпозиция god-объектов, валидация на границе, единая обработка ошибок (постепенно, вместе с работами этапов).

## 9.4. Создаётся с нуля

- TurnController и durable жизненный цикл хода (turn_executions, turn_recovery_attempts, tool_execution_journal).

- Слой фоновых задач на BullMQ и Valkey с QueueRegistry, дедупликацией, DLQ и reconciliation.

- Tool Gateway, реестр инструментов и durable approvals.

- Memory Curator, Memory Doctor, временная память и Entity Resolution.

- Гибридный поиск на pgvector и уровневый контекст с бюджетами.

- SkillRouter, каталог навыков и sticky-сессии навыков.

- Реестр субагентов и изолированное фоновое выполнение рефлексии.

- Research Orchestrator с source ledger и защитой от prompt injection.

- ObservabilityGateway (OpenTelemetry + Langfuse + Prometheus) с приватным процессором.

- Версионирование промптов и flow с неизменяемыми публикациями.

- Аналитика, unit-экономика и ежедневный AI-отчёт.

- Каталог evals и harness восстановления с fault injection.

- Реестр расширений и изолированный executor (этап 5).

## 9.5. Исключено как дубликат или избыточность

| Отклонено | Причина |
| --- | --- |
| Повторный документ по BullMQ (полный дубликат в исходных материалах) | Идентичный текст присутствовал дважды; сохранена одна редакция |
| Отдельная очередь BullMQ на каждого пользователя | Дублирует UserTurnLock; создаёт неограниченное число очередей |
| grammY sessions и grammY conversations | Дублируют UserTurnLock, turn_executions и conversation_skill_state; вводят второй источник состояния диалога |
| Letta Schedules как планировщик | Дублирует tasks + job_schedules; PostgreSQL остаётся каноническим расписанием |
| Mem0, LightRAG, Neo4j, FalkorDB, Apache AGE, отдельный векторный сервис | Дублируют PostgreSQL + pgvector; нарушают правило единого источника истины |
| Второй Redis/Valkey, BullMQ PostgreSQL-backend, BullMQ Pro, платный дашборд | Избыточно; существующего Valkey достаточно |
| Langfuse Prompt Management как источник истины | Второй источник истины для промптов; заменён связкой Git → PostgreSQL с публикацией версий |
| Working Memory Manager, Context Quality Score, Identity Stability Score, Context Doctor | Дублируют Memory Doctor и бюджеты контекста; измеримой пользы не дают |
| System Prompt Learning (автоматическое изменение системного промпта агентом) | Неприемлемый риск для безопасности и воспроизводимости; заменено версионированием и evals |
| Отдельный ConversationFlowEngine для диалога | Дублирует навыки со стадиями и conversation_skill_state; flow_versions остаётся только для декларативных продуктовых сценариев |
| Отдельные Life Fragments, memory_facts как самостоятельная подсистема | Покрывается memory_nodes + memory_versions + memory_evidence |
| llm_usage_events как новая таблица | Эквивалент — расширение существующей llm_requests |
| Harbor, Terminal-Bench, воспроизведение произвольных команд при восстановлении | Не относится к production-контуру Евы |
| Копирование кода deep-research, обязательная зависимость от Exa, npx mcp-remote, произвольные stdio-MCP | Небезопасно и устарело; заменено собственным Research Orchestrator |
| Установка Letta Code mods внутрь процесса eva-agent-service | Исполнение с полными правами процесса; заменено реестром расширений с песочницей |
| Второй визуальный редактор workflow, n8n в критическом пути | Избыточно; исполнение описывается декларативно |
| Немедленное шардирование Letta и обязательный кластер из двух узлов на первом этапе | Преждевременно; перенесено на этап 4 по результатам нагрузочного теста |
| Полное зеркало переписки в PostgreSQL | Запрещено политикой приватности; история остаётся в Letta, значимое — в conversation_highlights |
| Дублирующий контур /public v1 | Заменяется v2 |
| Отдельные модули из Rosebud, Zenify, TeddyNotes, Vellum как самостоятельные подсистемы | Полезные идеи сведены к экрану «Сегодня», дневнику и инсайтам; отдельные подсистемы не создаются |

# 10. Зависимости и риски

| Риск | Влияние | Митигация |
| --- | --- | --- |
| Обновление Agent SDK 0.5.5 → 0.6.0 ломает совместимость | Высокое: недоступность агента | Contract-тесты до обновления; отдельная ветка; включение по флагу; фасад над SDK, изолирующий бизнес-логику; готовый откат на 0.5.5 |
| Транзитивные CVE в цепочке SDK (sharp/libvips) | Среднее: уязвимость без доступного исправления | Dependabot/Renovate, npm audit в CI, отслеживание релизов upstream, ограничение обработки изображений в media-service |
| Ограничения SDK по CRUD memory blocks сохранятся | Среднее: часть админ-функций остаётся read-only | Механизм runtime_override с честным отображением статуса и автоматической досинхронизацией |
| Единая точка отказа eva-agent-service и Letta App Server | Высокое: полная недоступность | Разделение ролей процессов, readiness/liveness, circuit breaker на вызовах Letta, шардирование на этапе 4, HA на этапе 5 |
| Рост стоимости LLM при включении памяти, рефлексии и исследований | Высокое: отрицательная маржа | Cost Guard перед дорогими заданиями, бюджеты токенов, лимиты субагентов, ежедневный контроль себестоимости и безопасной бесплатной квоты |
| Ошибочные выводы о пользователе (ложные паттерны, причинность) | Высокое: потеря доверия | Обязательные evidence и confidence, запрет caused_by без причинных данных, подтверждение чувствительного, объяснение причины инсайта, обратная связь |
| Prompt injection из веб-страниц и документов | Высокое: изменение поведения агента | Маркировка WEB_CONTENT_UNTRUSTED, санитизация, запрет изменения прав и инструментов недоверенным контентом, отдельная conversation исследования |
| Утечка данных между пользователями | Критическое | Проверка user_id до поиска, eval-набор изоляции арендаторов, запрет доверия payload, аудит всех административных операций |
| Деградация задержки при включении SkillRouter и памяти | Среднее | Бюджеты и таймауты каждого шага, кэш каталога, отказоустойчивая деградация без блокировки ответа, метрики по каждому этапу хода |
| Отсутствие staging и нагрузочных данных | Среднее: непроверенные допущения | Каталог load-tests/ и обязательный отчёт p50/p95/p99 как критерий этапа 4; staging-контур в рамках этапа 4 |
| Объём изменений превышает возможности команды | Среднее: незавершённые этапы | Строгая последовательность этапов, флаги по умолчанию выключены, каждый этап самодостаточен и может быть остановлен без отката предыдущего |

## 10.1. Документация, обновляемая по завершении каждого этапа

docs/ARCHITECTURE.md, docs/SECURITY.md, docs/OPERATIONS.md, docs/VERIFICATION.md, docs/IMPLEMENTATION_STATUS.md, docs/BACKUP.md, docs/MIGRATION.md, README.md, .env.example. Новые документы: docs/QUEUES.md, docs/MEMORY.md, docs/SKILLS.md, docs/TOOL_SECURITY.md, docs/RESEARCH.md, docs/ANALYTICS_AND_UNIT_ECONOMICS.md, docs/RETENTION.md, docs/EVALS.md.

Документ описывает целевое состояние системы и порядок работ. Разработка начинается только после отдельного утверждения. Изменения настоящего технического задания вносятся новой версией документа; ретроактивная правка утверждённой версии не допускается.